|  | Приложение N 3 к Порядку принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Молчановского района и их формирования и реализации |
| --- | --- |

### Форма N 1

Годовой отчет

по состоянию на 1 января 2013 года о реализации мероприятий долгосрочной

целевой программы Молчановского района

«Социальное развитие села Молчановского района Томской области до 2012 года»

(Наименование ДЦП)

__ Администрация Молчановского района _

(Заказчик (координатор) ДЦП)

| NN пп | Мероприятие, направление и источник финансирования ДЦП | Объем бюджетных ассигнований на ДЦП (тыс. рублей) | Достигнутые результаты мероприятий <***> | Примечание <****> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утверж- дено ДЦП | фактически предусмотрено | профинан- сировано | исполнено |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего, в том числе: | 61194,6 | 59835,27 | 59835,42 | 59835,42 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 12515 | 6760 | 6760 | 6760 |  |  |
|  | областной бюджет | 24837 | 42875,59 | 42875,59 | 42875,59 |  |  |
|  | бюджет Молчановского района | 11411,6 | 5610,58 | 5610,58 | 5610,58 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 12431 | 4589 | 4589,25 | 4589,25 |  |  |
|  | в том числе по направлениям: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Инвестиции <*> - всего, в том числе: | 61194,6 | 59834,87 | 59835,12 | 59835,12 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 12515 | 6760 | 6760 | 6760 |  |  |
|  | областной бюджет | 24837 | 42875,59 | 42875,59 | 42875,59 |  |  |
|  | бюджет Молчановского района | 11411,6 | 5610,58 | 5610,58 | 5610,58 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 12431 | 4589 | 4589,25 | 4589,25 |  |  |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов - всего, в том числе: | 19383 | 8169 | 8169,25 | 8169,25 | Количество участников (семей), фактически улучшивших жилищные условия, - 9. Общая площадь приобретенного (построенного) жилья 508, 9 кв.м |  |
|  | Федеральный бюджет | 5815 | 1660 | 1660 | 1660 |  |  |
|  | областной бюджет | 837 | 1320 | 1320 | 1320 |  |  |
|  | бюджет Молчановского района | 300 | 600 | 600 | 600 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 12431 | 4589 | 4589,25 | 4589,25 |  |  |
| 1.2 | Газификация населённых пунктов Молчановского района - всего, в том числе: | 6200 | 16500 | 16500 | 16500 | развитие газификации в сельской местности с.Нарга, построены распределительные газовые сети, 4,79 км, газифицировано 200 домов |  |
|  | Федеральный бюджет | 4700 | 5100 | 5100 | 5100 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 10000 | 10000 | 10000 |  |  |
|  | бюджет Молчановского района | 1500 | 1400 | 1400 | 1400 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Строительство и реконструкция станций водоподготовки и водопроводных сетей - всего, в том числе: | 3600 | 3154,57 | 3154,57 | 3154,57 | Развитие водоснабжения в с.Нарга: построены локальные водопроводы протяженностью 2,6 км, проведена реконструкция станции водоподготовки, обслуживающей 258 домов |  |
|  | Федеральный бюджет | 2000 |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 1000 | 2555,59 | 2555,59 | 2555,59 |  |  |
|  | бюджет Молчановского района | 600 | 598,98 | 598,98 | 598,98 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятия по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности - всего, в том числе: | 32011,6 | 32011,6 | 32011,6 | 32011,6 | Технически готов и введен в эксплуатацию терапевтический корпус на базе МБУЗ «Молчановская ЦРБ» в с.Молчаново площадью 910,43 кв.м на 20 койко-мест |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 23000 | 29000 | 29000 | 29000 |  |  |
|  | бюджет Молчановского района | 9011,6 | 3011,6 | 3011,6 | 3011,6 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятия <**> - всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Молчановского района |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Наименование мероприятия 1 - всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Молчановского района |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Наименование мероприятия 2 - всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Молчановского района |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

Примечание. <*> - расходы на увеличение стоимости основных средств;

<**> - текущие расходы;

<***> - указываются показатели мероприятий, предусмотренные в утвержденной ДЦП, в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, акций, количество участников мероприятий и т.п.). Допускается  приведение показателей, не установленных утвержденной ДЦП;

<****> - графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования по которым не соответствует утвержденной ДЦП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

### Форма N 2

Годовой отчет

по состоянию на 1 января 2013 года о результатах реализации долгосрочной

целевой программы Молчановского района

«Социальное развитие села Молчановского района Томской области до 2012 года»

(Наименование ДЦП)

__ Администрация Молчановского района _

(Заказчик (координатор) ДЦП)

| Наименование стратегической цели развития Томской области в соответствии со Стратегией развития Томской области до 2020 года и Программой социально-экономического развития Молчановского района на среднесрочный период: |
| --- |
| Наименование цели ДЦП: Развитие социальной инфраструктуры и инженерного обустройства, а также создание условий для улучшения социально-демографической ситуации в Молчановском районе __________________________________________________________________________________ |
| NN пп | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение <*> на отчетный год | Фактическое значение <*> на отчетный год | Отклонение (%) | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнении планового значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Наименование показателей цели ДЦП |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Кол-во семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств гос. поддержки | Ед. | 9 | 9 |  |  |  |
| 1.2 | Количество объектов социальной инфраструктуры (реконструированных, построенных) | шт. | 1 | 1 |  |  |  |
| 1.3 | Число объектов инженерного обустройства (реконструированных, построенных) | шт. | 2 | 2 |  |  |  |
| 2 | Наименование показателей задач ДЦП |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ввод и приобретение жилья для граждан, в том числе жилья для молодых семей и молодых специалистов –участников программы | кв.м | 500 | 508,9 |  |  |  |
| 2.2 | Создание (реконструкция) пунктов первичной медико-санитарной помощи | кв.м | 910,43 | 910,43 |  |  |  |
| 2.3 | Число газифицированныхдомов/квартир | шт. | 200 | 200 |  |  |  |
| 2.4 | Число домов, подключенных к центральному водоснабжению юю) | шт. | 258 | 258 |  |  |  |
| 3 | Наименование показателей результатов мероприятий ДЦП |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество свидетельств, оформленных в установленном порядке, выданных и оплаченныхполучателям социальных выплат | шт. | 9 | 9 |  |  |  |
| 3.2 | Количество койко-мест в построеном объекте | шт. | 20 | 20 |  |  |  |
| 3.3 | Протяжённость построенных газовых сетей | км | 7 | 4,79 | 31,57 | Плановый показатель не корректен. Договорные обязательства подрядчиком выполнены полностью |  |
| 3.4 | Протяжённость локальных водопроводов | км | 1,6 | 2,6 |  |  |  |

Примечание. <*> - наименование и плановые значения показателей указываются в соответствии с утвержденной ДЦП.