|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| **администрация молчановского РАЙОНА**  **Томской области**  **Постановление** | |
| 29.03.2019 № 206  с. Молчаново | |
| О внесении изменений в постановление  Администрации Молчановского района  от 30.12.2016 № 667 |  |
|  | |
| В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях совершенствования нормативного правового акта | |
| ПОСТАНОВЛЯЮ: | |
| 1. Внести в постановление Администрации Молчановского района от 30.12.2016 № 667 об утверждении муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства Молчановского района на 2017-2022 годы» (далее – постановление) следующие изменения:  1) пункт 1 приложения к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;  2) пункт 4 приложения к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;  3) пункт 1 приложения № 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;  4) пункт 4 приложения № 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;  2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликованию в официальном печатном издании «Вестник Молчановского района» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Молчановский район» (<http://www.molchanovo.ru/>).  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Молчановского района - начальника Управления по вопросам жизнеобеспечения и безопасности Администрации Молчановского района В.Н. Зыкова. | |

Глава Молчановского района Ю.Ю. Сальков

|  |
| --- |
| Екатерина Александровна Усова  (838 256)21-6-81 |
| В дело – 1  Зыков В.Н. -1  Управление финансов – 1  ОУМИ – 1 |

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Молчановского района

от 29.03.2019 № 206

«1. Паспорт

муниципальной программы

«Содержание и развитие муниципального хозяйства Молчановского района

на 2017-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства Молчановского района на 2017-2022 годы» | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Молчановского района (заместитель Главы Молчановского района – начальник Управления по вопросам жизнеобеспечения и безопасности) | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Молчановского района (Управление по вопросам жизнеобеспечения и безопасности) | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное казенное учреждение «Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Молчановского района Томской области» | | | | | | | | | | | | | | |
| Участники муниципальной программы | Администрация Молчановского района (Управление по вопросам жизнеобеспечения и безопасности) | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное казенное учреждение «Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Молчановского района Томской области» | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель социально-экономического развития Молчановского района, на реализацию которой направлена муниципальная программа | Улучшение комфортности проживания на территории района | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель муниципальной программы | Улучшение комфортности проживания населения на территории Молчановского района | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели муниципальной программы и их значения  (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2016  год | | 2017  год | | | 2018 год | | 2019  год | | 2020  год | | 2021  год | 2022 год | |
| Доля автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, % | 6,5 | | 54,8 | | | 56,2 | | 56,3 | | 56,4 | | 56,5 | 56,6 | |
| Доля населения, получающая, надежное и устойчивое снабжение потребителей коммунальными услугами, % | 30 | | 35 | | | 40 | | 45 | | 50 | | 55 | 60 | |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1. Развитие и улучшение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Молчановский район» | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 2. Модернизация и развитие систем жизнеобеспечения района для повышения надежности и устойчивости снабжения потребителей коммунальными услугами нормативного качества, стабилизации стоимости услуг для потребителей и улучшение комфортности проживания на территории Молчановского района | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 3. Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде, учреждениях и организациях Молчановского района | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели задач муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | | 2016  год | 2017  год | | | 2018  год | | | 2019 год | | 2020  год | 2021  год | | 2022 год | |
| Задача 1. Развитие и улучшение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования  «Молчановский район» | | | | | | | | | | | | | | |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования, км | | 12,6 | 5,0 | | | 5,4 | | | 4,3 | | 4,3 | 4,3 | | 4,2 | |
|  | Задача 2. Модернизация и развитие систем жизнеобеспечения района для повышения надежности и устойчивости снабжения потребителей коммунальными услугами нормативного качества, стабилизации стоимости услуг для потребителей и улучшение комфортности проживания на территории Молчановского района | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество реконструированных, отремонтированных объектов жизнеобеспечен ия, единиц | | 5 | 5 | | | 3 | | | 5 | | 5 | 5 | | 5 | |
| Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий, единиц | | 3 | 12 | | | 1 | | | 0 | | 11 | 13 | | 15 | |
| Увеличение количества благоустроенных общественных территорий, единиц | | 1 | 1 | | | 1 | | | 2 | | 4 | 5 | | 6 | |
|  | Задача 3. Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде, учреждениях и организациях Молчановского района | | | | | | | | | | | | | | |
| Оснащение приборами учета электрической, тепловой энергии, холодной воды, % | | 10 | 10 | | | 3 | | | 4 | | 5 | 6 | | 7 | |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1. Сохранение и развитие автомобильных дорог Молчановского района | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 2. Развитие систем жизнеобеспечения населения и улучшение комфортности проживания на территории Молчановского района | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 3. Повышение энергетической эффективности на территории Молчановского района | | | | | | | | | | | | | | |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав муниципальной программы (далее - ВЦП) | Отсутствуют | | | | | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017-2022 годы | | | | | | | | | | | | | | |  | | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации | 4-й год реализации | 5-й год реализации | 6-й год реализации |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | | | 2017 год | 2018  год | | 2019 год | | | 2020  год | | 2021  год | 2022 год | |
| федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 3537,2 | | | 1 037,8 | 456,5 | | 2042,9 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| областной бюджет (по согласованию (прогноз) | 260122,3 | | | 33 320,5 | 34 590,8 | | 26231,6 | | | 83 958,5 | | 82 020,9 | 0,0 | |
| бюджет МО «Молчановский район» | 38332,6 | | | 5788,1 | 12 056,9 | | 730,6 | | | 6 762,3 | | 7 137,4 | 5 857,3 | |
| бюджеты сельских поселений (по согласованию (прогноз) | 5998,4 | | | 1565,6 | 4432,8 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| всего по источникам | 307990,5 | | | 41712,0 | 51 537,0 | | 29005,1 | | | 90 720,8 | | 89 158,3 | 5 857,3». | |

|  |
| --- |
|  |

Управляющий делами

Администрации Молчановсго района А.Ю. Алистратов

Приложение № 2 к постановлению

Администрации Молчановского района

от 29.03.2019 № 206

«4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование задачи муниципальной программы, подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе за счет средств: | | | | | Участник/участник мероприятия |
| федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | бюджета муниципального образования «Молчановский район» | бюджетов сельских поселений (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Задача 1. Развитие и улучшение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Молчановский район» | | | | | | | | |
| 1.1 | [Подпрограмма 1](#P5052) «Сохранение и развитие автомобильных дорог Молчановского района» | всего | 54 645,2 | 0,0 | 44 334,7 | 7 908,5 | 2 402,0 | 0,0 | МКУ «ОУМИ Администрации Молчановского района», Администрация Молчановского района, Администрации сельских поселений Молчановского района |
| 2017 год | 21 054,3 | 0,0 | 17 493,7 | 2 486,5 | 1 074,1 | 0,0 |
| 2018 год | 18 631,9 | 0,0 | 14 663,0 | 2 641,1 | 1 327,9 | 0,0 |
| 2019 год | 12 898,0 | 0,0 | 12 178,0 | 720,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 782,0 | 0,0 | 0,0 | 782,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 1 279,0 | 0,0 | 0,0 | 1 279,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Задача 2. Модернизация и развитие систем жизнеобеспечения района для повышения надежности и устойчивости снабжения потребителей коммунальными услугами нормативного качества, стабилизации стоимости услуг для потребителей и улучшение комфортности проживания на территории Молчановского района | | | | | | | | |
| 2.1 | [Подпрограмма 2](#P6209) «Развитие систем жизнеобеспечения населения и улучшение комфортности проживания на территории Молчановского района» | всего | 253295,3 | 3537,2 | 215787,6 | 30374,1 | 3 596,4 | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрации сельских поселений Молчановского района |
| 2017 год | 20 607,7 | 1 037,8 | 15 826,8 | 3 251,6 | 491,5 | 0,0 |
| 2018 год | 32 905,1 | 456,5 | 19 927,8 | 9 415,9 | 3 104,9 | 0,0 |
| 2019 год | 16107,1 | 2042,9 | 14053,6 | 10,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 89 938,8 | 0,0 | 83 958,5 | 5 980,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 87 879,3 | 0,0 | 82 020,9 | 5 858,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 5 857,3 | 0,0 | 0,0 | 5 857,3 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Задача 3. Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде, учреждениях и организациях Молчановского района | | | | | | | | |
| 3.1 | [Подпрограмма 3](#P9789) «Повышение энергетической эффективности на территории Молчановского района» | всего | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрации сельских поселений Молчановского района, Муниципальные учреждения Молчановского района |
| 2017 год | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | всего | 307990,5 | 3537,2 | 260122,3 | 38332,6 | 5 998,4 | 0,0 |  |
| 2017 год | 41 712,0 | 1 037,8 | 33 320,5 | 5 788,1 | 1 565,6 | 0,0 |
| 2018 год | 51 537,0 | 456,5 | 34 590,8 | 12 056,9 | 4 432,8 | 0,0 |
| 2019 год | 29005,1 | 2042,9 | 26231,6 | 730,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 90 720,8 | 0,0 | 83 958,5 | 6 762,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 89 158,3 | 0,0 | 82 020,9 | 7 137,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 5 857,3 | 0,0 | 0,0 | 5 857,3 | 0,0 | 0,0». |

Управляющий делами

Администрации Молчановского района А.Ю. Алистратов

Приложение № 3 к постановлению

Администрации Молчановского района

от 29.03.2019 № 206

«1. Паспорт подпрограммы 2

«Развитие систем жизнеобеспечения населения и улучшение комфортности проживания

на территории Молчановского района»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма 2. Развитие систем жизнеобеспечения населения и улучшение комфортности проживания на территории Молчановского района (далее – подпрограмма) | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнитель муниципальной программы (ответственный за подпрограмму) | Администрация Молчановского района (Управление по вопросам жизнеобеспечения и безопасности) | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный за подпрограмму - Ведущий специалист по вопросам жизнеобеспечения и безопасности Управления по вопросам жизнеобеспечения и безопасности Администрации Молчановского района | | | | | | | | | | | | | | |
| Участники подпрограммы | Администрация Молчановского района (Управление по вопросам жизнеобеспечения и безопасности) | | | | | | | | | | | | | | |
| Администрации сельских поселений Молчановского района | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Модернизация и развитие систем жизнеобеспечения района для повышения надежности и устойчивости снабжения потребителей коммунальными услугами нормативного качества, стабилизации стоимости услуг для потребителей и улучшение комфортности проживания на территории Молчановского района | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели подпрограммы и их значения  (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2016  год | | 2017  год | | | 2018 год | | 2019  год | | | 2020  год | 2021  год | 2022 год | |
| Надежное и устойчивое снабжение потребителей коммунальными услугами, % | 30 | | 35 | | | 40 | | 45 | | | 50 | 55 | 60 | |
| Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования «Молчановский район», % | 10 | | 15 | | | 20 | | 25 | | | 30 | 35 | 40 | |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Реконструкция, модернизация и обслуживание систем жилищно-коммунального хозяйства. | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 2. Увеличение количества благоустроенных дворовых и общественных территорий, создание условий для управления многоквартирными домами. | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели задач подпрограммы и их значения  (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | | 2016  год | 2017  год | | | 2018  год | | | 2019 год | 2020  год | | 2021  год | | 2022 год | |
| Задача 1. Реконструкция, модернизация и обслуживание систем жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество отремонтированных, реконструированных или модернизированных систем ЖКХ, единиц | | 1 | 2 | | | 2 | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | |
| Протяженность отремонтированных сетей, м | | 0,0 | 400,0 | | | 350,0 | | | 200,0 | 200,0 | | 200,0 | | 200,0 | |
|  | Задача 2. Увеличение количества благоустроенных дворовых и общественных территорий, создание условий для управления многоквартирными домами | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий, единиц | | 1 | 13 | | | 2 | | | 2 | 2 | | 2 | | 2 | |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП) | Отсутствуют | | | | | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017-2022 годы | | | | | | | | | | | | | | |  | | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации | 4-й год реализации | 5-й год реализации | 6-й год реализации |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | | | 2017 год | 2018  год | | 2019 год | | | | 2020  год | 2021  год | 2022 год | |
| федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 3537,2 | | | 1 037,8 | 456,5 | | 2042,9 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| областной бюджет (по согласованию (прогноз) | 215787,6 | | | 15 826,8 | 19 927,8 | | 14053,6 | | | | 83 958,5 | 82 020,9 | 0,0 | |
| бюджет МО «Молчановский район» | 30374,1 | | | 3 251,6 | 9 415,9 | | 10,6 | | | | 5 980,3 | 5 858,4 | 5 857,3 | |
| бюджеты сельских поселений (по согласованию (прогноз) | 3 596,4 | | | 491,5 | 3 104,9 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| всего по источникам | 253295,3 | | | 20 607,7 | 32 905,1 | | 16107,1 | | | | 89 938,8 | 87 879,3 | 5 857,3». | |

Управляющий делами

Администрации Молчановского района А.Ю. Алистратов

Приложение № 4 к постановлению

Администрации Молчановского района

от 29.03.2019 № 206

«4. Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий

и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование подпрограммы задачи, мероприятия подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | | | В том числе за счет средств | | | | | | | | | | Участник/  участник мероприятия | Показатели конечного результата (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации | |
| федерального бюджета (по согласованию) | | областного бюджета (по согласованию) | | Бюджет МО «Молчановский район» | | | бюджетов сельских поселений (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) | | наименование и единица измерения | значения по годам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | | | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие систем жизнеобеспечения населения и улучшение комфортности проживания  на территории Молчановского района» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 2. Реконструкция, модернизация и обслуживание систем жилищно-коммунального хозяйства. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1. Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области | всего | | 5 982,8 | 0,0 | | | 4 877,2 | | | 0,0 | 1 105,6 | | | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрации сельских поселений Молчановского района | x | x |
| 2017 год | | 2 352,7 | 0,0 | | | 1 902,1 | | | 0,0 | 450,6 | | | 0,0 | Количество объектов ЖКХ, отвечающих нормативным требования в процентном соотношении, % | 30 |
| 2018 год | | 3 630,1 | 0,0 | | | 2 975,1 | | | 0,0 | 655,0 | | | 0,0 | 30 |
| 2019 год | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2020 год | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2021 год | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2022 год | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие 1. Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона | всего | | 5 947,0 | 0,0 | | | 4 841,4 | | | 0,0 | 1 105,6 | | | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрации сельских поселения Молчановского района | x | х |
| 2017 год | | 2 316,9 | 0,0 | | | 1 866,3 | | | 0,0 | 450,6 | | | 0,0 | Количество реконструированных объектов, единиц | 2 |
| 2018 год | | 3 630,1 | 0,0 | | | 2 975,1 | | | 0,0 | 655,0 | | | 0,0 | 2 |
| 2019 год | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2020 год | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2021 год | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2022 год | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие 2. Мероприятия по обеспечению населения Томской области чистой питьевой водой | всего | | 35,8 | 0,0 | | | 35,8 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрации сельских поселений | x | 5 |
| 2017 год | | 35,8 | 0,0 | | | 35,8 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | Количество построенных объектов водоснабжения, единиц | 5 |
| 2018 год | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2019 год | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2020 год | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2021 год | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2022 год | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 2. «Предоставление иных межбюджетных трансфертов на решение вопросов местного значения по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению поселений Молчановского района» | всего | | 157 665,6 | 0,0 | | | 137998,6 | | | 19 043,0 | 624,0 | | | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрация Молчановского сельского поселения | x | x |
| 2017 год | | 3 251,6 | 0,0 | | | 0,0 | | | 3 251,6 | 0,0 | | | 0,0 | Доля отремонтированных объектов ЖКХ, % | 30 |
| 2018 год | | 5 931,4 | 0,0 | | | 0,0 | | | 5 307,4 | 624,0 | | | 0,0 | 30 |
| 2019 год | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2020 год | | 73 437,4 | 0,0 | | | 69 968,1 | | | 3 469,3 | 0,0 | | | 0,0 | 30 |
| 2021 год | | 71 537,9 | 0,0 | | | 68 030,5 | | | 3 507,4 | 0,0 | | | 0,0 | 30 |
| 2022 год | | 3 507,3 | 0,0 | | | 0,0 | | | 3 507,3 | 0,0 | | | 0,0 | 30 |
| 2.1 | Мероприятие 1. Приобретение труб и комплектующих к ним для проведения капитального ремонта и ремонта водопроводных сетей поселений Молчановского района | всего | | 465,6 | 0,0 | | | 0,0 | | | 465,6 | 0,0 | | | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрации сельских поселения | x | x |
| 2017 год | | 465,6 | 0,0 | | | 0,0 | | | 465,6 | 0,0 | | | 0,0 | Протяженность отремонтированных сетей, м | 3200 |
| 2018 год | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Мероприятие 2. Частичное возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающих организаций от деятельности по теплоснабжению и (или) возмещении затрат, возникающих при оказании услуг теплоснабжения на территории Молчановского района | всего | | 5 006,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 5 006,0 | 0,0 | | | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрация Молчановского сельского поселения | x | x |
| 2017 год | | 2 506,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 2 506,0 | 0,0 | | | 0,0 | Количество предприятий получивших возмещение, единиц | 1 |
| 2018 год | | 2 500,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 2 500,0 | 0,0 | | | 0,0 | 1 |
| 2019 год | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2020 год | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2021 год | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2022 год | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2.3 | Мероприятие 3. Проведение капитального ремонта и ремонта сетей теплоснабжения сельских поселений | всего | | 230,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 230,0 | 0,0 | | | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрация Наргинского сельского поселения | x | x |
| 2017 год | | 230,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 230,0 | 0,0 | | | 0,0 | Количество населения, получающее качественную питьевую воду, человек | 300 |
| 2018 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2019 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2020 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2021 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2022 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2.4 | Мероприятие 4. Приобретение строительных материалов для проведения ремонта кровли муниципального жилья сельских поселений Молчановского района | всего | | 50,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 50,0 | 0,0 | | | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрации сельских поселений Молчановского района | x | x |
| 2017 год | | 50,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 50,0 | 0,0 | | | 0,0 | Количество отремонтированных кровель муниципального жилья,  единиц | 1 |
| 2018 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2019 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2020 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2021 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2022 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2.5 | Мероприятие 5. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию сетей водоснабжения с.Молчаново | всего | | 3 124,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 2500,0 | 624,0 | | | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрация Молчановского сельского поселения | x | x |
| 2017 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | Количество разработанных ПСД, единиц | 0 |
| 2018 год | | 3 124,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 2500,0 | 624,0 | | | 0,0 | 1 |
| 2019 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2020 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2021 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2022 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2.6 | Мероприятие 6.  Разработка проектно-сметной документации по объекту «Станция очистки питьевой воды, расположенная в Томской области, Молчановском районе,  с. Молчаново, ул. Заводская, земельный участок № 21/1» | всего | | 207,4 | 0,0 | | | | 0,0 | | 207,4 | 0,0 | | | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрация Молчановского сельского поселения | х | х |
| 2017 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | Количество разработанных ПСД, единиц | 0 |
| 2018 год | | 207,4 | 0,0 | | | | 0,0 | | 207,4 | 0,0 | | | 0,0 | 1 |
| 2019 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2020 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2021 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2022 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2.7 | Мероприятие 7.  Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | всего | | 148482,6 | 0,0 | | | | 137998,6 | | 10 484,0 | 0,0 | | | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрация Молчановского сельского поселения | х | х |
| 2017 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | Количество построенных станций,  единиц | 0 |
| 2018 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2019 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2020 год | | 73437,4 | 0,0 | | | | 69968,1 | | 3 469,3 | 0,0 | | | 0,0 | 1 |
| 2021 год | | 71537,9 | 0,0 | | | | 68030,5 | | 3 507,4 | 0,0 | | | 0,0 | 1 |
| 2022 год | | 3 507,3 | 0,0 | | | | 0,0 | | 3 507,3 | 0,0 | | | 0,0 | 1 |
| 2.8 | Мероприятие 8.  Проведение мероприятий по обеспечению населения Молчановского района чистой питьевой водой | Всего | | 100,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 100,0 | 0,0 | | | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрация Наргинского сельского поселения | х | х |
| 2017 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | Количество подключенных станций,  единиц | 0 |
| 2018 год | | 100,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 100,0 | 0,0 | | | 0,0 | 2 |
| 2019 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2020 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2021 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2022 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 3 | Основное мероприятие 3. Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов, в том числе: | всего | | 72367,7 | 0,0 | | | | 72367,7 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрация Суйгинского сельского поселения | x | x |
| 2017 год | | 13 560,1 | 0,0 | | | | 13560,1 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | Количество муниципальных образований получающих компенсацию, единиц | 1 |
| 2018 год | | 16 859,2 | 0,0 | | | | 16 859,2 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 1 |
| 2019 год | | 13982,8 | 0,0 | | | | 13982,8 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2020 год | | 13982,8 | 0,0 | | | | 13982,8 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2021 год | | 13982,8 | 0,0 | | | | 13982,8 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2022 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 3.1 | Мероприятие 1. Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций | всего | | 72367,7 | 0,0 | | | | 72367,7 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрация Суйгинского сельского поселения | x | x |
| 2017 год | | 13 560,1 | 0,0 | | | | 13560,1 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | Количество предприятий, получающих компенсацию, единиц | 1 |
| 2018 год | | 16 859,2 | 0,0 | | | | 16 859,2 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 1 |
| 2019 год | | 13982,8 | 0,0 | | | | 13982,8 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2020 год | | 13982,8 | 0,0 | | | | 13982,8 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2021 год | | 13982,8 | 0,0 | | | | 13982,8 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2022 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 4 | Основное мероприятие 4. Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Молчановского района | всего | | 13 137,9 | 0,0 | | | | 0,0 | | 11 312,0 | 1 825,9 | | | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрация Молчановского сельского поселения | Количество потребителей с обеспеченной технической возможностью подключения к сети газоснабжения, единиц | Х |
| 2017 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2018 год | | 5 925,9 | 0,0 | | | | 0,0 | | 4 100,0 | 1 825,9 | | | 0,0 | 183 |
| 2019 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2020 год | | 2 511,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 2 511,0 | 0,0 | | | 0,0 | 183 |
| 2021 год | | 2 351,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 2 351,0 | 0,0 | | | 0,0 | 183 |
| 2022 год | | 2 350,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 2 350,0 | 0,0 | | | 0,0 | 183 |
| 4.1 | Мероприятие 1. Разработка проектно-сметной документации по газоснабжению микрорайона Нефтяников с. Молчаново, Молчановского района, Томской области | всего | | 4 874,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 3 700,0 | 1 174,0 | | | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрация Молчановского сельского поселения | Количество разработанных ПСД,  единиц | Х |
| 2017 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2018 год | | 4 874,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 3 700,0 | 1 174,0 | | | 0,0 | 1 |
| 2019 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2020 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2021 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2022 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 4.2 | Мероприятие 2.  Софинансирование расходов на производство археологической разведки, разработку раздела обеспечения сохранности объектов культурного наследия, проведение историко-культурной экспертизы раздела обеспечения сохранности объектов культурного наследия по объекту: «Газоснабжение микрорайона Нефтяников  с. Молчаново, Молчановского района, Томской области» | всего | | 1 051,9 | 0,0 | | | | 0,0 | | 400,0 | 651,9 | | | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрация Молчановского сельского поселения | Количество разработанных заключений, единиц | Х |
| 2017 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2018 год | | 1 051,9 | 0,0 | | | | 0,0 | | 400,0 | 651,9 | | | 0,0 | 1 |
| 2019 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2020 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2021 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2022 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 4.3 | Строительство объекта «Газоснабжение микрорайона Нефтяников  с. Молчаново, Молчановского района, Томской области» | Всего | | 7 212,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 7 212,0 | 0,0 | | | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрация Молчановского сельского поселения | х | х |
| 2017 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | Количество построенных объектов,  единиц | 0 |
| 2018 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2019 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2020 год | | 2 511,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 2 511,0 | 0,0 | | | 0,0 | 1 |
| 2021 год | | 2 351,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 2 351,0 | 0,0 | | | 0,0 | 1 |
| 2022 год | | 2 350,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 2 350,0 | 0,0 | | | 0,0 | 1 |
|  | Задача 2 подпрограммы 2. Увеличение количества благоустроенных дворовых и общественных территорий, создание условий для управления многоквартирными домами | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1. Формирование комфортной городской среды в Томской области | всего | | 4 118,5 | 3537,2 | | 521,3 | | | 19,1 | | 40,9 | | | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрации сельских поселений Молчановского района | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий, % | 15 |
| 2017 год | | 1 443,3 | 1037,8 | | 364,6 | | | 0,0 | | 40,9 | | | 0,0 | 15 |
| 2018 год | | 558,5 | 456,5 | | 93,5 | | | 8,5 | | 0,0 | | | 0,0 | 16 |
| 2019 год | | 2 116,7 | 2042,9 | | 63,2 | | | 10,6 | | 0,0 | | | 0,0 | 17 |
| 2020 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2021 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2022 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие 1. Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | всего | | 4118,5 | 3537,2 | | 521,3 | | | 19,1 | | 40,9 | | | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрации сельских поселений | Количество благоустроенных территорий, единиц | 13 |
| 2017 год | | 1 443,3 | 1 037,8 | | 364,6 | | | 0,0 | | 40,9 | | | 0,0 | 13 |
| 2018 год | | 558,5 | 456,5 | | 93,5 | | | 8,5 | | 0,0 | | | 0,0 | 2 |
| 2019 год | | 2116,7 | 2042,9 | | 63,2 | | | 10,6 | | 0,0 | | | 0,0 | 2 |
| 2020 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2021 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2022 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 2  Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области | всего | | 22,8 | 0,0 | | 22,8 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрации сельских поселений | x | x |
| 2017 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | Количество домов с созданными условиями для управления многоквартирными домами,  единиц | 0 |
| 2018 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2019 год | | 7,6 | 0,0 | | 7,6 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 5 |
| 2020 год | | 7,6 | 0,0 | | 7,6 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 5 |
| 2021 год | | 7,6 | 0,0 | | 7,6 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 5 |
| 2022 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2.1 | Мероприятие 2. Создание условий для управления многоквартирными домами | всего | | 22,8 | 0,0 | | 22,8 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрации сельских поселений | x | x |
| 2017 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | Кол-во МКД выбравших способ управления, единиц | 0 |
| 2018 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2019 год | | 7,6 | 0,0 | | 7,6 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 5 |
| 2020 год | | 7,6 | 0,0 | | 7,6 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 5 |
| 2021 год | | 7,6 | 0,0 | | 7,6 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 5 |
| 2022 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | всего | | 267285,7 | 3537,2 | | 229778,0 | | | 30374,1 | | 3 596,4 | | | 0,0 |  | x | x |
| 2017 год | | 20 607,7 | 1 037,8 | | 15 826,8 | | | 3 251,6 | | 491,5 | | | 0,0 |  | x |
| 2018 год | | 32 905,1 | 456,5 | | 19 927,8 | | | 9 415,9 | | 3 104,9 | | | 0,0 | x |
| 2019 год | | 16107,1 | 2042,9 | | 14053,6 | | | 10,6 | | 0,0 | | | 0,0 | x |
| 2020 год | | 89938,8 | 0,0 | | 83958,5 | | | 5 980,3 | | 0,0 | | | 0,0 | x |
| 2021 год | | 87879,3 | 0,0 | | 82020,9 | | | 5 858,4 | | 0,0 | | | 0,0 | x |
| 2022 год | | 5 857,3 | 0,0 | | 0,0 | | | 5 857,3 | | 0,0 | | | 0,0 | х». |

Управляющий делами

Администрации Молчановского района А.Ю. Алистратов