Форма 5

Годовой отчет

по исполнению целевой программы

«Программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Молчановского района

на 2009 - 2011 годы»

(наименование программы)

за 2011 год

период

Зыков Владимир Николаевич

(куратор согласно паспорту программы)

Таблица 1

| № | Мероприятия по программе | Предусмотрено программой, тыс. руб. | Предусмотрено бюджетом, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т. ч. по источникам финансирования | всего | в т. ч. по источникам финансирования |
|  |  |  | федеральный бюджет | бюджет Томской обл. | местный бюджет | внебюджетные |  | федеральный бюджет | бюджет Томской обл. | местный бюджет |
| 1. Создание системы информационного воздействия на население |
| 1.2. | Использование возможностей социальной рекламы (изготовление и установка баннеров и информационных щитов) | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |
| 2. Проведение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения |
| 2.1. | Проведение районного конкурса рисунков в 1-4 классах | 3,0 |  |  | 3,0 |  | 3,0 |  |  | 3,0 |
| 2.2. | Проведение районных акций по БДД (16 ноября – Всемирный день памяти жертв ДТП; 1 июня – День против ДТП;) | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |
| 4. Развитие систем подготовки водителей транспортных средств и их допуска к участию в дорожном движении. Повышение профессионального мастерства водителей |
| 4.1. | Дополнительное оснащение образовательного учреждения начального профессионального образования, электрифицированными стендами, комплектами учебных планов и программ, учебными (в т.ч. электронными) изданиями и программным обеспечением | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
| 5. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма |
| 5.1. | Организация в период летних школьных каникул в местах отдыха детей профилактических мероприятий, конкурсов, викторин по предупреждению нарушений правил дорожного движения | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 7,0 |  |  | 7,0 |
| 5.6. | Выделение площадок и их обустройство для организации работы с детьми по безопасности дорожного движения в местах отдыха в населенных пунктах района | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |
| 7. Совершенствование условий дорожного движения в аварийных местах |
| 7.1. | Организация пешеходных переходов с устройством искусственного препятствия «Лежачий полицейский» по принудительному ограничению скорости движения транспортных средств на территории Молчановского района в оживленных местах, установка барьерных ограждений в аварийно-опасных местах, ремонт пешеходных дорожек, обустройство тротуаров | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 108,0 | 0 |  | 88,0 | 20,0 | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 |

Таблица 2

| № | Мероприятия по программе | Фактическое финансирование мероприятий, тыс. руб. | Реализация мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т. ч. по источникам финансирования | всего | в т. ч. по источникам финансирования |
|  |  |  | федеральный бюджет | бюджет Томской обл. | местный бюджет | внебюджетные |  | федеральный бюджет | бюджет Томской обл. | местный бюджет |
| 1.2. | Использование возможностей социальной рекламы (изготовление и установка баннеров и информационных щитов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение районного конкурса рисунков в 1-4 классах | 3,0 |  |  | 3,0 |  | 3,0 |  |  | 3,0 |
| 2.2. | Проведение районных акций по БДД (16 ноября – Всемирный день памяти жертв ДТП; 1 июня – День против ДТП;) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Дополнительное оснащение образовательного учреждения начального профессионального образования, электрифицированными стендами, комплектами учебных планов и программ, учебными (в т.ч. электронными) изданиями и программным обеспечением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация в период летних школьных каникул в местах отдыха детей профилактических мероприятий, конкурсов, викторин по предупреждению нарушений правил дорожного движения | 23,0 |  |  | 7,0 | 16,0 | 23,0 |  |  | 7,0 |
| 5.6. | Выделение площадок и их обустройство для организации работы с детьми по безопасности дорожного движения в местах отдыха в населенных пунктах района | 45,0 |  | 45,0 |  |  | 45,0 |  | 45,0 |  |
| 7.1. | Организация пешеходных переходов с устройством искусственного препятствия «Лежачий полицейский» по принудительному ограничению скорости движения транспортных средств на территории Молчановского района в оживленных местах, установка барьерных ограждений в аварийно-опасных местах, ремонт пешеходных дорожек, обустройство тротуаров | 255,939 |  | 96,0 | 159,939 |  | 96,0 |  | 96,0 | 159,939 |
|  | ИТОГО | 326,939 |  | 141,0 | 169,939 | 16,0 | 326,939 |  | 141,0 | 169,939 |

Выполнение программных мероприятий, непосредственные и конечные показатели программных мероприятий (приобретены и установлены дорожные знаки, обустроены пешеходные переходы с устройством искусственных дорожных неровностей в местах расположения общеобразовательных учреждений, нанесена дорожная разметка, проведены конкурсы, викторины среди детей по правилам дорожного движения).

Целевые показатели  - за 2011 год на территории района не было детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по собственной неосторожности, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, предотвращение наездов на пешеходов, снижение количества ДТП и пострадавших в них людей, улучшение организации дорожного движения, пропаганда правил дорожного движения.

Куратор _____________________________ подпись        ФИО Зыков Владимир Николаевич

Исполнитель _________________________ подпись        ФИО Паульзен Дарья Геннадьевна

Тел. (838256) 22-6-18

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления Финансов

Администрации Молчановского района

_____________________ Онищенко Н.В.

«20» февраля 2012 г.

## Форма 6

## Оценка эффективности долгосрочной программы и контроль за ее выполнением

по состоянию на 01.01.2012 г.

1. Наименование целевой программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Молчановского района на 2009-2011 годы».

2. Срок реализации целевой программы 2009-2011 гг.

3. Оценка состояния индикаторов результативности целевой программы:

| NN пп | Наименование индикатора (показателя) целевой программы <*> | Плановое значение индикатора <*> | Фактическое значение индикатора | Состояние динамики индикатора <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей | 0 | 0 | Сохранение показателя на плановом уровне |
| 2 | Количества дорожно-транспортных происшествий | 14 | 11 | Снижение показателя |
| 3 | Количество вновь установленных пешеходных устройств | 1 | 2 | Рост показателя |
| 4 | Количество площадок для организации работы с детьми по безопасности дорожного движения | 1 | 1 | Сохранение показателя на плановом уровне |

Примечания:

<*> - данные заполняются из утвержденной целевой программы;

<**> - указывается состояние динамики индикатора:

- положительная динамика индикатора (рост значения показателя);

- сохранение динамики показателя на плановом уровне;

- отрицательная динамика показателя индикатора (снижение значения показателя)

Начальник ОЭАиП  ____________________Сухарева О.Р.__________

подпись                 Ф.И.О.

Исполнитель __________________________Паульзен Д.Г.__________

подпись                 Ф.И.О.