|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| **администрация молчановского РАЙОНА**  **Томской области**  **Постановление** | |
| 24.01.2018 № 65  с. Молчаново | |
| О внесении изменений в постановление Администрации Молчановского района от 16.08.2017 № 545 |  |
|  | |
| В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 30.03.2015 № 99а «Об установлении Порядка утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», в целях обеспечения организации и своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области | |
| ПОСТАНОВЛЯЮ:  1. Внести в постановление Администрации Молчановского района от 16.08.2017 № 545 «Об утверждении Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, в Молчановском районе на 2017-2019 годы» (далее - постановление) изменение, изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в официальном печатном издании «Вестник Молчановского района» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Молчановский район» (http://www.molchanovo.ru).  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Молчановского района – начальника Управления по вопросам жизнеобеспечения и безопасности Администрации Молчановского района Зыкова В.Н. | |
| Глава Молчановского района Ю.Ю. Сальков | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации в 2017 - 2019 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №  п/п | Код МКД | Адрес МКД | Площадь помещений МКД, кв. м | Материал стен <4> | Количество этажей | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту | Стоимость работы (услуги), руб. | Удельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м | Предельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого по Молчановскому району | | | 2 399,40 |  |  |  |  | 7 368 629,33 |  |  |
| 2017 год | |  | 800,00 |  |  |  |  | 1 195 935,53 |  |  |
| 1 | 6813 | с. Нарга, ул. Олега Кошевого, д. 5 | 400,00 | Д | 2 | крыша | Итого | 70 355,79 | 175,89 | 177,00 |
| 1134 |  |  |  |  |  |  | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 70 355,79 | 175,89 | 177,00 |
| 2 | 6814 | с. Нарга, ул. Олега Кошевого, д. 6 | 400,00 | Д | 2 | крыша | Итого | 1 125 579,74 | 2 813,95 | 7 539,00 |
| 1134 |  |  |  |  |  |  | ремонт | 1 101 997,00 | 2 754,99 | 7 381,00 |
| 1135 |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 23 582,74 | 58,96 | 158,00 |
| 2018 год | |  | 1 199,40 |  |  |  |  | 3 157 093,80 |  |  |
| 1 | 6812 | с. Нарга, ул. Олега Кошевого, д. 2 | 400,00 | Д | 2 | крыша | Итого | 70 800,00 | 177,00 | 177,00 |
| 1134 |  |  |  |  |  |  | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 70 800,00 | 177,00 | 177,00 |
| 2 | 6813 | с. Нарга, ул. Олега Кошевого, д. 5 | 400,00 | Д | 2 | крыша | Итого | 3 015 600,00 | 7 539,00 | 7 539,00 |
| 1134 |  |  |  |  |  |  | ремонт | 2 952 400,00 | 7 381,00 | 7 381,00 |
| 1135 |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 63 200,00 | 158,00 | 158,00 |
| 3 | 6815 | с. Нарга, ул. Олега Кошевого, д. 7 | 399,40 | Д | 2 | крыша | Итого | 70 693,80 | 177,00 | 177,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 70 693,80 | 177,00 | 177,00 |
| 2019 год | |  | 400,00 |  |  |  |  | 3 015 600,00 |  |  |
| 1 | 6812 | с. Нарга, ул. Олега Кошевого, д. 2 | 400,00 | Д | 2 | крыша | Итого | 3 015 600,00 | 7 539,00 | 7 539,00 |
| 1134 |  |  |  |  |  |  | ремонт | 2 952 400,00 | 7 381,00 | 7 381,00 |
| 1135 |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 63 200,00 | 158,00 | 158,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <1> |  | выбирается из списка: ЭС - ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения; ГС - ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения; ТС - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения; ВО - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения; ЛО - ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; К - ремонт крыш/переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу/устройство выходов на кровлю; ПП - ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах; РУФ - утепление и (или) ремонт фасадов; Ф - ремонт фундаментов; ГВС - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения; ХВС - ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения; ПУ, УУ - установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); НОК - ремонт и усиление несущих и ограждающих ненесущих конструкций, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; НОКр – замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций многоквартирного дома и (или) инженерных сетей многоквартирного дома, отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; П – устройство, ремонт пандусов и иные работы по приспособлению общего имущества в многоквартирном доме в целях обеспечения его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения; | | | | | | | | |
| <2> |  | выбирается из списка: ПСД, СМР – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и выполнение работ по капитальному ремонту и осуществлению строительного контроля; ПСД, СМР (н) – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и начало работ по капитальному ремонту; СМР (з) – завершение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля; ПСД – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости; СМР – выполнение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля; | | | | | | | | |
| <3> |  | выбирается из списка: 1 - счет регионального оператора; 2 - специальный счет, владельцем которого является региональный оператор; 3 - специальный счет, владельцем которого является управляющая компания; 4 - специальный счет, владельцем которого является товарищество собственников жилья; 5 - специальный счет, владельцем которого является жилищный кооператив; 6 - специальный счет, владельцем которого является лицо, не указанное в кодах 2 – 5. | | | | | | | | |
| <4> |  | выбирается из списка: К - кирпичные, П - панельные, Д - деревянные, Пр - прочие. | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД - многоквартирный дом, | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд - государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управляющий делами Администрации Молчановского района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Н. Суслова | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |