|  |
| --- |
|  |
|  **администрация молчановского РАЙОНА** **Томской области** **Постановление** |
| 27.12.2018 № 900с. Молчаново |
| О внесении изменений в постановлениеАдминистрации Молчановского районаот 30.12.2016 № 667 |  |
|  |
| В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях совершенствования нормативного правового акта  |
| ПОСТАНОВЛЯЮ: |
| 1. Внести в постановление Администрации Молчановского района от 30.12.2016 № 667 об утверждении муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства Молчановского района на 2017-2022 годы» (далее – постановление) следующие изменения:1) пункт 1 приложения к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;2) пункт 4 приложения к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;3) пункт 1 приложения № 1 к муниципальной программе «Содержание и развитие муниципального хозяйства Молчановского района на 2017-2022 годы» - далее – программа) изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;4) пункт 4 приложения № 1 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;5) пункт 1 приложения № 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;6) пункт 4 приложения № 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;7) пункт 1 приложения № 3 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;8) пункт 4 приложения № 3 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликованию в официальном печатном издании «Вестник Молчановского района» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Молчановский район» (<http://www.molchanovo.ru/>).3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Молчановского района - начальника Управления по вопросам жизнеобеспечения и безопасности Администрации Молчановского района В.Н. Зыкова.  |

 Глава Молчановского района Ю.Ю. Сальков

|  |
| --- |
| Екатерина Александровна Усова(838 256)21-6-81 |
| В дело – 1Зыков В.Н. -1Управление финансов – 1 ОУМИ – 1 |

 Приложение № 1 к постановлению

 Администрации Молчановского района

 от №

«1. Паспорт

муниципальной программы

«Содержание и развитие муниципального хозяйства Молчановского района

на 2017-2022 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства Молчановского района на 2017-2022 годы» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Молчановского района (заместитель Главы Молчановского района – начальник Управления по вопросам жизнеобеспечения и безопасности) |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Молчановского района (Управление по вопросам жизнеобеспечения и безопасности) |
| Муниципальное казенное учреждение «Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Молчановского района Томской области» |
| Участники муниципальной программы | Администрация Молчановского района (Управление по вопросам жизнеобеспечения и безопасности) |
| Муниципальное казенное учреждение «Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Молчановского района Томской области» |
| Цель социально-экономического развития Молчановского района, на реализацию которой направлена муниципальная программа | Улучшение комфортности проживания на территории района |
| Цель муниципальной программы | Улучшение комфортности проживания населения на территории Молчановского района |
| Показатели цели муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели  | 2016год | 2017год | 2018 год | 2019год | 2020год | 2021год | 2022 год |
| Доля автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, % | 6,5 | 54,8 | 56,2 | 56,3 | 56,4 | 56,5 | 56,6 |
| Доля населения, получающая, надежное и устойчивое снабжение потребителей коммунальными услугами, % | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1. Развитие и улучшение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Молчановский район» |
| Задача 2. Модернизация и развитие систем жизнеобеспечения района для повышения надежности и устойчивости снабжения потребителей коммунальными услугами нормативного качества, стабилизации стоимости услуг для потребителей и улучшение комфортности проживания на территории Молчановского района |
| Задача 3. Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде, учреждениях и организациях Молчановского района |
| Показатели задач муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач  | 2016год | 2017год | 2018год | 2019 год | 2020год | 2021год | 2022 год |
| Задача 1. Развитие и улучшение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Молчановский район» |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования, км | 12,6 | 5,0 | 5,4 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,2 |
|  | Задача 2. Модернизация и развитие систем жизнеобеспечения района для повышения надежности и устойчивости снабжения потребителей коммунальными услугами нормативного качества, стабилизации стоимости услуг для потребителей и улучшение комфортности проживания на территории Молчановского района |
| Количество реконструированных, отремонтированных объектов жизнеобеспечен ия, единиц | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий, единиц | 3 | 12 | 1 | 1 | 11 | 13 | 15 |
| Увеличение количества благоустроенных общественных территорий, единиц | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
|  | Задача 3. Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде, учреждениях и организациях Молчановского района |
| Оснащение приборами учета электрической, тепловой энергии, холодной воды, % | 10 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1. Сохранение и развитие автомобильных дорог Молчановского района |
| Подпрограмма 2. Развитие систем жизнеобеспечения населения и улучшение комфортности проживания на территории Молчановского района |
| Подпрограмма 3. Повышение энергетической эффективности на территории Молчановского района  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав муниципальной программы (далее - ВЦП) | Отсутствуют |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017-2022 годы |  | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации | 4-й год реализации | 5-й год реализации | 6-й год реализации |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2017 год | 2018год | 2019 год | 2020год | 2021год | 2022 год |
| федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 1 494,3 | 1 037,8 | 456,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (по согласованию (прогноз) | 260 059,1 | 33 320,5 | 34 590,8 | 26 168,4 | 83 958,5 | 82 020,9 | 0,0 |
| бюджет МО «Молчановский район» | 38 322,0 | 5788,1 | 12 056,9 | 720,0 | 6 762,3 | 7 137,4 | 5 857,3 |
| бюджеты сельских поселений (по согласованию (прогноз) | 5998,4 | 1565,6 | 4432,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего по источникам | 305 873,8 | 41712,0 | 51 537,0 | 26 888,4 | 90 720,8 | 89 158,3 | 5 857,3». |

|  |
| --- |
|  |

Управляющий делами

Администрации Молчановсго района А.Ю. Алистратов

 Приложение № 2 к постановлению

 Администрации Молчановского района

 от №

«4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование задачи муниципальной программы, подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе за счет средств: | Участник/участник мероприятия |
| федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | бюджета муниципального образования «Молчановский район» | бюджетов сельских поселений (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Задача 1. Развитие и улучшение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Молчановский район» |
| 1.1 | [Подпрограмма 1](#P5052) «Сохранение и развитие автомобильных дорог Молчановского района» | всего | 54 645,2 | 0,0 | 44 334,7 | 7 908,5 | 2 402,0 | 0,0 | МКУ «ОУМИ Администрации Молчановского района», Администрация Молчановского района, Администрации сельских поселений Молчановского района |
| 2017 год | 21 054,3 | 0,0 | 17 493,7 | 2 486,5 | 1 074,1 | 0,0 |
| 2018 год | 18 631,9 | 0,0 | 14 663,0 | 2 641,1 | 1 327,9 | 0,0 |
| 2019 год | 12 898,0 | 0,0 | 12 178,0 | 720,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 782,0 | 0,0 | 0,0 | 782,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 1 279,0 | 0,0 | 0,0 | 1 279,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Задача 2. Модернизация и развитие систем жизнеобеспечения района для повышения надежности и устойчивости снабжения потребителей коммунальными услугами нормативного качества, стабилизации стоимости услуг для потребителей и улучшение комфортности проживания на территории Молчановского района |
| 2.1 | [Подпрограмма 2](#P6209) «Развитие систем жизнеобеспечения населения и улучшение комфортности проживания на территории Молчановского района» | всего | 251 178,6 | 1 494,3 | 215 724,4 | 30 363,5 | 3 596,4 | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрации сельских поселений Молчановского района |
| 2017 год | 20 607,7 | 1 037,8 | 15 826,8 | 3 251,6 | 491,5 | 0,0 |
| 2018 год | 32 905,1 | 456,5 | 19 927,8 | 9 415,9 | 3 104,9 | 0,0 |
| 2019 год | 13 990,4 | 0,0 | 13 990,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 89 938,8 | 0,0 | 83 958,5 | 5 980,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 87 879,3 | 0,0 | 82 020,9 | 5 858,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 5 857,3 | 0,0 | 0,0 | 5 857,3 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Задача 3. Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде, учреждениях и организациях Молчановского района |
| 3.1 | [Подпрограмма 3](#P9789) «Повышение энергетической эффективности на территории Молчановского района» | всего | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрации сельских поселений Молчановского района, Муниципальные учреждения Молчановского района |
| 2017 год | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | всего | 305 873,8 | 1 494,3 | 260 059,1 | 38 322,0 | 5 998,4 | 0,0 |  |
| 2017 год | 41 712,0 | 1 037,8 | 33 320,5 | 5 788,1 | 1 565,6 | 0,0 |
| 2018 год | 51 537,0 | 456,5 | 34 590,8 | 12 056,9 | 4 432,8 | 0,0 |
| 2019 год | 26 888,4 | 0,0 | 26 168,4 | 720,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 90 720,8 | 0,0 | 83 958,5 | 6 762,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 89 158,3 | 0,0 | 82 020,9 | 7 137,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 5 857,3 | 0,0 | 0,0 | 5 857,3 | 0,0 | 0,0». |

Управляющий делами

Администрации Молчановского района А.Ю. Алистратов

 Приложение № 3 к постановлению

 Администрации Молчановского района

 от №

«1. Паспорт подпрограммы 1

 «Сохранение и развитие автомобильных дорог

Молчановского района»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие автомобильных дорог Молчановского района» (далее - подпрограмма) |
| Соисполнитель муниципальной программы (ответственный за подпрограмму) | Администрация Молчановского района (Управление по вопросам жизнеобеспечения и безопасности) |
| Муниципальное казенное учреждение «Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Молчановского района Томской области» |
| Ответственный за подпрограмму - Ведущий специалист по вопросам жизнеобеспечения и безопасности Управления по вопросам жизнеобеспечения и безопасности Администрации Молчановского района |
| Участники подпрограммы | Администрация Молчановского района (Управление по вопросам жизнеобеспечения и безопасности) |
| Муниципальное казенное учреждение «Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Молчановского района Томской области» |
| Администрации сельских поселений Молчановского района |
| Цель подпрограммы | Развитие и улучшение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Молчановский район» |
| Показатели цели подпрограммы и их значения(с детализацией по годам реализации) | Показатели цели  | 2016год | 2017год | 2018 год | 2019год | 2020год | 2021год | 2022 год |
| увеличение доли автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, % | 6,5 | 11,3 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Развитие сети автомобильных дорог за счет проведения реконструкции и капитального ремонта существующих автомобильных дорог и приведение их в надлежащее состояние, обеспечение безопасности дорожного движения |
| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач  | 2016год | 2017год | 2018год | 2019 год | 2020год | 2021год | 2022 год |
| Задача 1. Развитие сети автомобильных дорог за счет проведения реконструкции и капитального ремонта существующих автомобильных дорог и приведение их в надлежащее состояние, обеспечение безопасности дорожного движения |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования,км | 12,6 | 5,0 | 5,4 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,2 |
| Установка недостающих дорожных знаков, шт  | 0 | 33 | 108 | 31 | 15 | 15 | 15 |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП) | Отсутствуют |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017-2022 годы |  | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации | 4-й год реализации | 5-й год реализации | 6-й год реализации |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2017 год | 2018год | 2019 год | 2020год | 2021год | 2022 год |
| федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (по согласованию (прогноз) | 44 334,7 | 17 493,7 | 14 663,0 | 12 178,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МО «Молчановский район» | 7 908,5 | 2 486,5 | 2 641,0 | 720,0 | 782,0 | 1 279,0 | 0,0 |
| бюджеты сельских поселений (по согласованию (прогноз) | 2 402,0 | 1 074,1 | 1 327,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по источникам | 54 645,2 | 21 054,3 | 18 631,9 | 12 898,0 | 782,0 | 1 279,0 | 0,0». |

Управляющий делами

Администрации Молчановского района А.Ю. Алистратов

 Приложение № 4 к постановлению

 Администрации Молчановского района

 от №

«4.Перечень ведомственных целевых программ,

основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование подпрограммы задачи, мероприятия подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств | Участник/участник мероприятия | Показатели конечного результата (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |
| Федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | бюджета МО «Молчановский район» | бюджетов сельских поселений (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) | наименование и единица измерения | значения по годам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие автомобильных дорог Молчановского района» |
|  | Задача 1 подпрограммы 1. Развитие сети автомобильных дорог за счет проведения реконструкции и капитального ремонта существующих автомобильных дорог и приведение их в надлежащее состояние, обеспечение безопасности дорожного движения |
| 1 | Основное мероприятие 1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Молчановского района | всего | 54 645,2 | 0,0 | 44 334,7 | 7 908,5 | 2 402,0 | 0,0 | Администрация Молчановского района и Администрации сельских поселений Молчановского района  | Х | Х |
| 2017 год | 21 054,3 | 0,0 | 17 493,7 | 2 486,5 | 1 074,1 | 0,0 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, % | 40 |
| 2018 год | 18 631,9 | 0,0 | 14 663,0 | 2 641,0 | 1327,9 | 0,0 | 56 |
| 2019 год | 12 898,0 | 0,0 | 12 178,0 | 720,0 | 0,0 | 0,0 | 46 |
| 2020 год | 782,0 | 0,0 | 0,0 | 782,0 | 0,0 | 0,0 | 47 |
| 2021 год | 1 279,0 | 0,0 | 0,0 | 1 279,0 | 0,0 | 0,0 | 48 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49 |
| 1.1 | Мероприятие 1. Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границе муниципального района | всего | 2 084,0 | 0,0 | 0,0 | 2 084,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «ОУМИ Администрации Молчановского района» | Х | X |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Протяженность дорог, км | 0,0 |
| 2018 год | 2 084,0 | 0,0 | 0,0 | 2 084,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Мероприятие 2. Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Молчановского района | всего | 46 736,7 | 0,0 | 44 334,7 | 0,0 | 2 402,0 | 0,0 | Администрация Молчановского района и Администрации сельских поселений Молчановского района  | Х | Х |
| 2017 год | 18 567,8 | 0,0 | 17 493,7 | 0,0 | 1 074,1 | 0,0 | Протяженность дорог, км | 5,0 |
| 2018 год | 15 990,9 | 0,0 | 14 663,0 | 0,0 | 1 327,9 | 0,0 | 4,4 |
| 2019 год | 12 178,0 | 0,0 | 12 178,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Мероприятие 3. Осуществление деятельности по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | 5 824,5 | 0,0 | 0,0 | 5 824,5 | 0,0 | 0,0 | МКУ «ОУМИ Администрации Молчановского района» | Количество заключенных договоров для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, единиц | Х |
| 2017 год | 2 486,5 | 0,0 | 0,0 | 2 486,5 | 0,0 | 0,0 | 6 |
| 2018 год | 557,0 | 0,0 | 0,0 | 557,0 | 0,0 | 0,0 | 6 |
| 2019 год | 720,0 | 0,0 | 0,0 | 720,0 | 0,0 | 0,0 | 6 |
| 2020 год | 782,0 | 0,0 | 0,0 | 782,0 | 0,0 | 0,0 | 6 |
| 2021 год | 1 279,0 | 0,0 | 0,0 | 1 279,0 | 0,0 | 0,0 | 6 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | всего | 42 467,2 | 0,0 | 32 156,7 | 7 908,5 | 2 402,0 | 0,0 |  | Х | Х |
| 2017 год | 21 054,3 | 0,0 | 17 493,7 | 2 486,5 | 1 074,1 | 0,0 |  | Х |
| 2018 год | 18 631,9 | 0,0 | 14 663,0 | 2 641,1 | 1 327,9 | 0,0 | Х |
| 2019 год | 720,0 | 0,0 | 0,0 | 720,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 2020 год | 782,0 | 0,0 | 0,0 | 782,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 2021 год | 1 279,0 | 0,0 | 0,0 | 1 279,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0. | Х». |

Управляющий делами

Администрации Молчановского района А.Ю. Алистратов

 Приложение № 5 к постановлению

 Администрации Молчановского района

 от №

«1. Паспорт подпрограммы 2

 «Развитие систем жизнеобеспечения населения и улучшение комфортности проживания

на территории Молчановского района»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма 2. Развитие систем жизнеобеспечения населения и улучшение комфортности проживания на территории Молчановского района (далее – подпрограмма) |
| Соисполнитель муниципальной программы (ответственный за подпрограмму) | Администрация Молчановского района (Управление по вопросам жизнеобеспечения и безопасности) |
| Ответственный за подпрограмму - Ведущий специалист по вопросам жизнеобеспечения и безопасности Управления по вопросам жизнеобеспечения и безопасности Администрации Молчановского района |
| Участники подпрограммы | Администрация Молчановского района (Управление по вопросам жизнеобеспечения и безопасности) |
| Администрации сельских поселений Молчановского района |
| Цель подпрограммы | Модернизация и развитие систем жизнеобеспечения района для повышения надежности и устойчивости снабжения потребителей коммунальными услугами нормативного качества, стабилизации стоимости услуг для потребителей и улучшение комфортности проживания на территории Молчановского района |
| Показатели цели подпрограммы и их значения(с детализацией по годам реализации) | Показатели цели  | 2016год | 2017год | 2018 год | 2019год | 2020год | 2021год | 2022 год |
| Надежное и устойчивое снабжение потребителей коммунальными услугами, % | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования «Молчановский район», % | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Реконструкция, модернизация и обслуживание систем жилищно-коммунального хозяйства. |
| Задача 2. Увеличение количества благоустроенных дворовых и общественных территорий, создание условий для управления многоквартирными домами. |
| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач  | 2016год | 2017год | 2018год | 2019 год | 2020год | 2021год | 2022 год |
| Задача 1. Реконструкция, модернизация и обслуживание систем жилищно-коммунального хозяйства |
| Количество отремонтированных, реконструированных или модернизированных систем ЖКХ, единиц | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Протяженность отремонтированных сетей, м | 0,0 | 400,0 | 350,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  | Задача 2. Увеличение количества благоустроенных дворовых и общественных территорий, создание условий для управления многоквартирными домами |
|  | Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий, единиц | 1 | 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП) | Отсутствуют |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017-2022 годы |  | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации | 4-й год реализации | 5-й год реализации | 6-й год реализации |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2017 год | 2018год | 2019 год | 2020год | 2021год | 2022 год |
| федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 1 494,3 | 1 037,8 | 456,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (по согласованию (прогноз) | 215 724,4 | 15 826,8 | 19 927,8 | 13 990,4 | 83 958,5 | 82 020,9 | 0,0 |
| бюджет МО «Молчановский район» | 30 363,5 | 3 251,6 | 9 415,9 | 0,0 | 5 980,3 | 5 858,4 | 5 857,3 |
| бюджеты сельских поселений (по согласованию (прогноз) | 3 596,4 | 491,5 | 3 104,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего по источникам | 251 178,6 | 20 607,7 | 32 905,1 | 13 990,4 | 89 938,8 | 87 879,3 | 5 857,3». |

Управляющий делами

Администрации Молчановского района А.Ю. Алистратов

 Приложение № 6 к постановлению

 Администрации Молчановского района

 от №

«4. Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий

и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование подпрограммы задачи, мероприятия подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств | Участник/участник мероприятия | Показатели конечного результата (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |
| федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | Бюджет МО «Молчановский район» | бюджетов сельских поселений (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) | наименование и единица измерения | значения по годам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие систем жизнеобеспечения населения и улучшение комфортности проживанияна территории Молчановского района» |
|  | Задача 1 подпрограммы 2. Реконструкция, модернизация и обслуживание систем жилищно-коммунального хозяйства.  |
| 1 | Основное мероприятие 1. Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области | всего | 5 982,8 | 0,0 | 4 877,2 | 0,0 | 1 105,6 | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрации сельских поселений Молчановского района  | x | x |
| 2017 год | 2 352,7 | 0,0 | 1 902,1 | 0,0 | 450,6 | 0,0 | Количество объектов ЖКХ, отвечающих нормативным требования в процентном соотношении, %  | 30 |
| 2018 год | 3 630,1 | 0,0 | 2 975,1 | 0,0 | 655,0 | 0,0 | 30 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие 1. Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона | всего | 5 947,0 | 0,0 | 4 841,4 | 0,0 | 1 105,6 | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрации сельских поселения Молчановского района  | x | х |
| 2017 год | 2 316,9 | 0,0 | 1 866,3 | 0,0 | 450,6 | 0,0 | Количество реконструированных объектов, единиц | 2 |
| 2018 год | 3 630,1 | 0,0 | 2 975,1 | 0,0 | 655,0 | 0,0 | 2 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие 2. Мероприятия по обеспечению населения Томской области чистой питьевой водой | всего | 35,8 | 0,0 | 35,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрации сельских поселений | x | 5 |
| 2017 год | 35,8 | 0,0 | 35,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество построенных объектов водоснабжения, единиц | 5 |
| 2018 год  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 2. «Предоставление иных межбюджетных трансфертов на решение вопросов местного значения по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению поселений Молчановского района» | всего | 157 665,6 | 0,0 | 137998,6 | 19 043,0 | 624,0 | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрация Молчановского сельского поселения  | x | x |
| 2017 год | 3 251,6 | 0,0 | 0,0 | 3 251,6 | 0,0 | 0,0 | Доля отремонтированных объектов ЖКХ, % | 30 |
| 2018 год | 5 931,4 | 0,0 | 0,0 | 5 307,4 | 624,0 | 0,0 | 30 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2020 год | 73 437,4 | 0,0 | 69 968,1 | 3 469,3 | 0,0 | 0,0 | 30 |
| 2021 год | 71 537,9 | 0,0 | 68 030,5 | 3 507,4 | 0,0 | 0,0 | 30 |
| 2022 год | 3 507,3 | 0,0 | 0,0 | 3 507,3 | 0,0 | 0,0 | 30 |
| 2.1 | Мероприятие 1. Приобретение труб и комплектующих к ним для проведения капитального ремонта и ремонта водопроводных сетей поселений Молчановского района | всего | 465,6 | 0,0 | 0,0 | 465,6 | 0,0 | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрации сельских поселения  | x | x |
| 2017 год | 465,6 | 0,0 | 0,0 | 465,6 | 0,0 | 0,0 | Протяженность отремонтированных сетей, м | 3200 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Мероприятие 2. Частичное возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающих организаций от деятельности по теплоснабжению и (или) возмещении затрат, возникающих при оказании услуг теплоснабжения на территории Молчановского района | всего | 5 006,0 | 0,0 | 0,0 | 5 006,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрация Молчановского сельского поселения  | x | x |
| 2017 год | 2 506,0 | 0,0 | 0,0 | 2 506,0 | 0,0 | 0,0 | Количество предприятий получивших возмещение, единиц | 1 |
| 2018 год | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.3 | Мероприятие 3. Проведение капитального ремонта и ремонта сетей теплоснабжения сельских поселений | всего | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 230,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрация Наргинского сельского поселения | x | x |
| 2017 год | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 230,0 | 0,0 | 0,0 | Количество населения, получающее качественную питьевую воду, человек  | 300 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.4 | Мероприятие 4. Приобретение строительных материалов для проведения ремонта кровли муниципального жилья сельских поселений Молчановского района | всего | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрации сельских поселений Молчановского района | x | x |
| 2017 год | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | Количество отремонтированных кровель муниципального жилья, единиц | 1 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.5 | Мероприятие 5. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию сетей водоснабжения с.Молчаново | всего | 3 124,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 624,0 | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрация Молчановского сельского поселения | x | x |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество разработанных ПСД, единиц | 0 |
| 2018 год | 3 124,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 624,0 | 0,0 | 1 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.6 | Мероприятие 6.Разработка проектно-сметной документации по объекту «Станция очистки питьевой воды, расположенная в Томской области, Молчановском районе, с. Молчаново, ул. Заводская, земельный участок № 21/1» | всего | 207,4 | 0,0 | 0,0 | 207,4 | 0,0 | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрация Молчановского сельского поселения | х | х |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество разработанных ПСД, единиц | 0 |
| 2018 год | 207,4 | 0,0 | 0,0 | 207,4 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.7 | Мероприятие 7.Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | всего | 148482,6 | 0,0 | 137998,6 | 10 484,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрация Молчановского сельского поселения | х | х |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество построенных станций, единиц | 0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2020 год | 73437,4 | 0,0 | 69968,1 | 3 469,3 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 2021 год | 71537,9 | 0,0 | 68030,5 | 3 507,4 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 2022 год | 3 507,3 | 0,0 | 0,0 | 3 507,3 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 2.8 | Мероприятие 8.Проведение мероприятий по обеспечению населения Молчановского района чистой питьевой водой | Всего | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрация Наргинского сельского поселения | х | х |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество подключенных станций, единиц | 0 |
| 2018 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 2 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 3 | Основное мероприятие 3. Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов, в том числе: | всего | 72367,7 | 0,0 | 72367,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрация Суйгинского сельского поселения  | x | x |
| 2017 год | 13 560,1 | 0,0 | 13560,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество муниципальных образований получающих компенсацию, единиц | 1 |
| 2018 год | 16 859,2 | 0,0 | 16 859,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 2019 год | 13982,8 | 0,0 | 13982,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2020 год | 13982,8 | 0,0 | 13982,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2021 год | 13982,8 | 0,0 | 13982,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 3.1 | Мероприятие 1. Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций | всего | 72367,7 | 0,0 | 72367,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрация Суйгинского сельского поселения  | x | x |
| 2017 год | 13 560,1 | 0,0 | 13 560,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество предприятий, получающих компенсацию, единиц | 1 |
| 2018 год | 16 859,2 | 0,0 | 16 859,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 2019 год | 13982,8 | 0,0 | 13982,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2020 год | 13982,8 | 0,0 | 13982,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2021 год | 13982,8 | 0,0 | 13982,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 4 | Основное мероприятие 4. Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Молчановского района | всего | 13 137,9 | 0,0 | 0,0 | 11 312,0 | 1 825,9 | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрация Молчановского сельского поселения | Количество потребителей с обеспеченной технической возможностью подключения к сети газоснабжения, единиц | Х |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2018 год | 5 925,9 | 0,0 | 0,0 | 4 100,0 | 1 825,9 | 0,0 | 183 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2020 год | 2 511,0 | 0,0 | 0,0 | 2 511,0 | 0,0 | 0,0 | 183 |
| 2021 год | 2 351,0 | 0,0 | 0,0 | 2 351,0 | 0,0 | 0,0 | 183 |
| 2022 год | 2 350,0 | 0,0 | 0,0 | 2 350,0 | 0,0 | 0,0 | 183 |
| 4.1 | Мероприятие 1. Разработка проектно-сметной документации по газоснабжению микрорайона Нефтяников с. Молчаново, Молчановского района, Томской области | всего | 4 874,0 | 0,0 | 0,0 | 3 700,0 | 1 174,0 | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрация Молчановского сельского поселения | Количество разработанных ПСД, единиц | Х |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2018 год | 4 874,0 | 0,0 | 0,0 | 3 700,0 | 1 174,0 | 0,0 | 1 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 4.2 | Мероприятие 2.Софинансирование расходов на производство археологической разведки, разработку раздела обеспечения сохранности объектов культурного наследия, проведение историко-культурной экспертизы раздела обеспечения сохранности объектов культурного наследия по объекту: «Газоснабжение микрорайона Нефтяников с. Молчаново, Молчановского района, Томской области» | всего | 1 051,9 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 651,9 | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрация Молчановского сельского поселения | Количество разработанных заключений, единиц | Х |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2018 год | 1 051,9 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 651,9 | 0,0 | 1 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0  |
| 4.3 | Строительство объекта «Газоснабжение микрорайона Нефтяников с. Молчаново, Молчановского района, Томской области» | Всего | 7 212,0 | 0,0 | 0,0 | 7 212,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрация Молчановского сельского поселения | х | х |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество построенных объектов, единиц | 0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2020 год | 2 511,0 | 0,0 | 0,0 | 2 511,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 2021 год | 2 351,0 | 0,0 | 0,0 | 2 351,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 2022 год | 2 350,0 | 0,0 | 0,0 | 2 350,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
|  | Задача 2 подпрограммы 2. Увеличение количества благоустроенных дворовых и общественных территорий, создание условий для управления многоквартирными домами |
| 1 | Основное мероприятие 1. Формирование комфортной городской среды в Томской области | всего | 2 001,8 | 1 494,3 | 458,1 | 8,5 | 40,9 | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрации сельских поселений Молчановского района | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий, % | 15 |
| 2017 год | 1 443,3 | 1037,8 | 364,6 | 0,0 | 40,9 | 0,0 | 15 |
| 2018 год | 558,5 | 456,5 | 93,5 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 16 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие 1. Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | всего | 2 001,8 | 1 494,3 | 458,1 | 8,5 | 40,9 | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрации сельских поселений | Количество благоустроенных территорий, единиц | 13 |
| 2017 год | 1 443,3 | 1 037,8 | 364,6 | 0,0 | 40,9 | 0,0 | 13 |
| 2018 год | 558,5 | 456,5 | 93,5 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 2 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 2Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области | всего | 22,8 | 0,0 | 22,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрации сельских поселений | x | x |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество домов с созданными условиями для управления многоквартирными домами, единиц | 0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2019 год | 7,6 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 |
| 2020 год | 7,6 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 |
| 2021 год | 7,6 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.1 | Мероприятие 2. Создание условий для управления многоквартирными домами  | всего | 22,8 | 0,0 | 22,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрации сельских поселений | x | x |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кол-во МКД выбравших способ управления, единиц | 0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2019 год | 7,6 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 |
| 2020 год | 7,6 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 |
| 2021 год | 7,6 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | всего | 251178,6 | 1 494,3 | 215724,4 | 30 363,5 | 3 596,4 | 0,0 |  | x | x |
| 2017 год | 20 607,7 | 1 037,8 | 15 826,8 | 3 251,6 | 491,5 | 0,0 |  | x |
| 2018 год | 32 905,1 | 456,5 | 19 927,8 | 9 415,9 | 3 104,9 | 0,0 | x |
| 2019 год | 13990,4 | 0,0 | 13990,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x |
| 2020 год | 89938,8 | 0,0 | 83958,5 | 5 980,3 | 0,0 | 0,0 | x |
| 2021 год | 87879,3 | 0,0 | 82020,9 | 5 858,4 | 0,0 | 0,0 | x |
| 2022 год | 5 857,3 | 0,0 | 0,0 | 5 857,3 | 0,0 | 0,0 | х». |

Управляющий делами

Администрации Молчановского района А.Ю. Алистратов

 Приложение № 7 к постановлению

 Администрации Молчановского района

 от №

« 1.Паспорт подпрограммы 3

 «Повышение энергетической эффективности на территории Молчановского района»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма 3. «Повышение энергетической эффективности на территории Молчановского района» (далее – подпрограмма) |
| Соисполнитель муниципальной программы (ответственный за подпрограмму) | Администрация Молчановского района |
| Ответственный за подпрограмму – Ведущий специалист по вопросам жизнеобеспечения и безопасности Управления по вопросам жизнеобеспечения и безопасности Администрации Молчановского района |
| Участники подпрограммы | Администрация Молчановского района (Управление по вопросам жизнеобеспечения и безопасности) |
| Администрации сельских поселений Молчановского района |
| Муниципальные учреждения Молчановского района |
| Цель подпрограммы | Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде, учреждениях и организациях Молчановского района |
| Показатели цели подпрограммы и их значения(с детализацией по годам реализации) | Показатели цели  | 2016год | 2017год | 2018 год | 2019год | 2020год | 2021год | 2022 год |
| Снижение потребления энергоресурсов, % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Популяризация основ энергосбережения и эффективности использования энергетических ресурсов |
| Задача 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе и жилищном фонде |
| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач  | 2016год | 2017год | 2018год | 2019 год | 2020год | 2021год | 2022 год |
| Задача 1. Популяризация основ энергосбережения и эффективности использования энергетических ресурсов |
| Доля осведомленных респондентов о положениях законодательства об энергосбережении и мероприятиях, проводимых на территории муниципального образования «Молчановский район», ЖКХ, % | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 100 |
|  | Задача 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе и жилищном фонде |
|  | Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере и жилищном фонде, % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее – ВЦП) | Отсутствуют |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017-2022 годы |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2017 год | 2018год | 2019 год | 2020год | 2021год | 2022 год |
| федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МО «Молчановский район» | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты сельских поселений (по согласованию (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего по источникам | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0». |

Управляющий делами

Администрации Молчановского района А.Ю. Алистратов

 Приложение № 8 к постановлению

 Администрации Молчановского района

 от №

«4. Перечень ведомственных целевых программ,

основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование подпрограммы задачи, мероприятия подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств | Участник/участник мероприятия | Показатели конечного результата (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |
| федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | Бюджета МО «Молчановский район» | бюджетов сельских поселений (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) | наименование и единица измерения | значения по годам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Подпрограмма 3 «Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде, учреждениях и организациях Молчановского района» |
|  | Задача 1 подпрограммы 3. Популяризация основ энергосбережения и эффективности использования энергетических ресурсов. |
| 1 | Основное мероприятие 1. Освещение вопросов энергосбережения, в том числе: | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрации сельских поселений Молчановского района | x | x |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля проинформированного населения, % | 0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие 1. Информирование потребителей энергоресурсов о способах экономии энергетических ресурсов и повышения энергетической эффективности их использования, в том числе размещение информации в сети Интернет, на бумажных носителях и иными доступными способами | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрации сельских поселений Молчановского района | x | x |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество опубликованных статей в районной газете, на сайтах органов местного самоуправления, ед | 0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | Задача 2 подпрограммы 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе и жилищном фонде. |
| 2 | Основное мероприятие 2. Сокращение потребления энергоресурсов, в том числе: | всего | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрации сельских поселений Молчановского района, муниципальные учреждения Молчановского района | Процент сокращения потребления энергоресурсов, % | x |
| 2017 год | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 5 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.1 | Мероприятие 1. Модернизация уличного освещения сельских поселений Молчановского района | всего | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрации сельских поселений Молчановского района | x | x |
| 2017 год | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | Кол-во поселений модернизировавших уличное освещение, ед | 1 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.2 | Мероприятие 2. Оснащение приборами учета водоснабжения и тепловой энергии учреждений бюджетной сферы | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрации сельских поселений Молчановского района, муниципальные учреждения Молчановского района | x | x |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество учреждений, оснащенных приборами учета тепловой энергии, ед | 0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.3 | Мероприятие 2. Оснащение приборами учета водоснабжения и тепловой энергии учреждений бюджетной сферы | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрации сельских поселений Молчановского района, муниципальные учреждения Молчановского района | x | x |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество учреждений, оснащенных приборами учета холодной воды, ед | 0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 3 | всего | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  | x | x |
| 2017 год | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  | x |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х». |

Управляющий делами

Администрации Молчановского района А.Ю. Алистратов