Форма N 1

Годовой отчет

по состоянию на 1 января 2017 года о реализации мероприятий муниципальной

программы Молчановского района

Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения

муниципального образования «Молчановский район»

2016-2018 годы

(Наименование МП)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN  пп | Мероприятие, направление и источник финансирования МП | Объем бюджетных ассигнований на МП  (тыс. рублей) | | | | Достигнутые результаты  мероприятий [<\*\*\*>](#Par1038) | Примечание [<\*\*\*\*>](#Par1046) |
| утверж- дено  МП | фактически предусмотрено | профинан- сировано | исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего, в том числе: | 3230,5 | 3230,5 | 3138,5 | 1389,2 | Содержание 18 дорог, установка двух дорожных знаков, ремонт 12,6 км дорог, обустройство двух пешеходных переходов |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Молчановского района | 3230,5 | 3230,5 | 3138,5 | 1389,2 | Содержание 18 дорог, установка двух дорожных знаков, ремонт 12,6 км дорог, обустройство двух пешеходных переходов |  |
| Бюджет сельских поселений Молчановского района |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по  направлениям: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Инвестиции [<\*>](#Par1033) - всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Молчановского района |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по  мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятия [<\*\*>](#Par1037) - всего, в том числе: | 3230,5 | 3230,5 | 3138,5 | 1389,2 | Содержание 18 дорог, установка двух дорожных знаков, ремонт 12,6 км дорог, обустройство двух пешеходных переходов |  |
| федеральный  бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Молчановского района | 3230,5 | 3230,5 | 3138,5 | 1389,2 | Содержание 18 дорог, установка двух дорожных знаков, ремонт 12,6 км дорог, обустройство двух пешеходных переходов |  |
| Бюджет сельских поселений Молчановского района |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по  мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Наименование  мероприятия  Проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том  числе: | 1004,00 | 1004,00 | 1004,00 | 0 |  |  |
| Федеральный  бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Молчановского района | 1004,00 | 1004,00 | 1004,00 | 0 |  |  |
| бюджет сельских поселений Молчановского района |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование  мероприятия  Осуществление деятельности по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том  числе: | 1203,5 | 1203,5 | 1203,5 | 458,2 | Содержание 18 дорог, установка двух дорожных знаков |  |
|  | Федеральный  бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Молчановского района | 1203,5 | 1203,5 | 1203,5 | 458,2 | Содержание 18 дорог, установка двух дорожных знаков |  |
|  | внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование  мероприятия  Софинансирование ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района, в том числе на обустройство пешеходных переходов, в том  числе: | 1023,0 | 1023,0 | 931,0 | 931,0 | Ремонт 12,6 км дорог, обустройство двух пешеходных переходов |  |
|  | Федеральный  бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Молчановского района | 1023,0 | 1023,0 | 931,0 | 931,0 | Ремонт 12,6 км дорог, обустройство двух пешеходных переходов |  |
|  | внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |

Начальник Е.Б.Аразова

Форма N 2

Годовой отчет

по состоянию на 1 января 2017 года о результатах реализации муниципальной

программы Молчановского района

Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения

муниципального образования «Молчановский район»

2016-2018 годы

(Наименование МП)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование стратегической цели развития Томской области в соответствии со [Стратегией](consultantplus://offline/ref=11022FD582F68EC3E267B40B546B6A48C0066C34F52A845480EAFD0CEA31F3BE14J4D) развития Томской области до 2020 года и [Программой](consultantplus://offline/ref=11022FD582F68EC3E267B40B546B6A48C0066C34F32C8B5D8EEAFD0CEA31F3BE444B185124F3E8FC30C1F212J6D) социально-экономического развития Молчановского района на среднесрочный период:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| Наименование цели МП: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| NN  пп | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение [<\*>](#Par1120) на отчетный год | Фактическое значение [<\*>](#Par1120) на отчетный год | Отклонение (%) | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения  невыполнении планового значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Наименование показателей цели МП |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Увеличение доли автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям (%) | % | 5,3 | 0 | 100 | Недостаточное финансирование | Рассмотрение возможности участия в федеральной программе |
| 1.2. | Обеспечение их сохранности для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта (кол-во) | Кол-во | 19 | 18 | 5,3 | Одна автомобильная дорога передана в Администрацию Суйгинского поселения |  |
| 2 | Наименование показателей задач МП |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих капитальному ремонту и ремонту | Кол-во | 1 | 0 | 100 | Недостаточное финансирование | Рассмотрение возможности участия в федеральной программе |
| 2.2. | Количество автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых осуществляется деятельность по их содержанию | Кол-во | 19 | 18 | 5,3 | Одна автомобильная дорога передана в Администрацию Суйгинс-кого поселения |  |
| 3 | Наименование показателей результатов мероприятий МП |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения | Кол-во | 5 | 0 | 100 | Недостаточное финансирование | Рассмотрение возможности участия в федеральной программе |
| 3.2 | Осуществление деятельности по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | Кол-во | 19 | 18 | 5,3 | Одна автомобильная дорога передана в Администрацию Суйгинс-кого поселения |  |
| 3.3 | Софинансирование ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района, в том числе на обустройство пешеходных переходов | Км | 12,6 | 12,6 | 0 |  |  |

Примечание. <\*> - наименование и плановые значения показателей указываются в соответствии с утвержденной МП.

Начальник Е.Б.Аразова

Форма N 3

Годовой отчет

по состоянию на 1 января 2015 года

о фактическом финансировании долгосрочных целевых программ

по Молчановскому району

Объем бюджетных ассигнований на реализацию ДЦП (тыс. рублей)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NN  пп | Источник и направление финансирования ДЦП | Молчановский район |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Всего, в том числе: |  |
|  | федеральный бюджет |  |
|  | областной бюджет |  |
|  | бюджет Молчановского района |  |
|  | внебюджетные источники |  |
|  | из них: |  |
| 1.1 | Инвестиции [<\*>](#Par1212) - всего, в том числе: |  |
|  | федеральный бюджет |  |
|  | областной бюджет |  |
|  | бюджет Молчановского района |  |
|  | внебюджетные источники |  |
| 1.2 | Текущие расходы - всего, в том числе: |  |
|  | федеральный бюджет |  |
|  | областной бюджет |  |
|  | бюджет Молчановского района |  |
|  | внебюджетные источники |  |

Примечание. <\*> - расходы на увеличение стоимости основных средств;