|  |
| --- |
| Годовой отчет |
| по состоянию на 1 января 2015 года о реализации мероприятий |
| МП "Развитие инфраструктуры системы образования молчановского района на 2013-2017 годы" |
| Управление образования Администрации Молчановского района - заказчик, координатор МП |
| NN | Мероприятие, направление и источник финансирования МП | Объем бюджетных ассигнований на МП (тыс.рублей) | Достигнутые результаты | Примечание |
| пп |
|   | утверждено МП | фактически предусмотрено | профинансировано | исполнено | [<\*\*\*>](file:///C%3A%5CTEMP%5Cbat%5C%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%85%202012.doc#Par1038#Par1038) |   |
|   |   |
|   |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего, в том числе:  | 120,0 | 397,0 | 397,0 | 397,0 |   |   |
| Федеральный бюджет  |   |   |   |   |   |   |
| областной бюджет | 60 | 60 | 60 | 60 |   |   |
| бюджет Молчановского района  | 60 | 337 | 337 | 337 |   |   |
| Внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
| Инвестиции всего, в том числе | 120,0 | 397,0 | 397,0 | 397,0 |   |   |
| Федеральный бюджет  |   |   |   |   |   |   |
| областной бюджет | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |   |   |
| бюджет Молчановского района  | 60,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 |   |   |
| Внебюджетные источники  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| 1.1 | Мероприятие 1 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | Предоставлены условия, отвечающие современным стандартам антитеррористической защищённости МАОУ "Молчановская СОШ № 2" |   |
| Приведение в нормативное состояние наружного освещения в МАОУ "Молчановская СОШ № 2" |
| Федеральный бюджет  |   |   |   |   |   |
|
| областной бюджет | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |   |
| бюджет Молчановского района  | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |   |
| Внебюджетные источники  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
|
| 1.2 | Мероприятие 2 | 277,0 | 277,0 | 277,0 | 277,0 | Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремогт спортивного зала МБОУ "Сарафановская СОШ"" |   |
| Исследование и экспертиза оценки несущих строительных конструкций здания МБОУ "Сарафановская СОШ" |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
|
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| бюджет Молчановского района  | 277,0 | 277,0 | 277,0 | 277,0 |   |
| внебюджетные источники  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | И.о. начальника Управления |  |  |  |   | Р.А.Утанан |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 2

Годовой отчет

по состоянию на 1 января 2017 года о результатах реализации муниципальной

программы Молчановского района

«Развитие инфраструктуры системы образования Молчановского района на 2013 – 2017 годы»

(Наименование МП)

Администрация Молчановского района

(Заказчик (координатор) МП)

|  |
| --- |
| Наименование стратегической цели развития Томской области в соответствии со Стратегией развития Томской области до 2020 года и Программой социально-экономического развития Молчановского района на среднесрочный период: **Повышение уровня и качества жизни населения** |
| Наименование цели МП: **Приведение в соответствие с современными стандартами материально-технического состояния учреждений образования Молчановского района** |
| NN пп | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение [<\*>](#Par1120) на отчетный год | Фактическое значение [<\*>](#Par1120) на отчетный год | Отклонение(%) | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнении планового значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1  | Наименование показателей цели МП  |  |  |  |  | - | - |
| 1.1 | Соответствие образовательных учреждений современным стандартам материально-технического состояния | % | 40 | 40 | 0 |  |  |
| 2  | Наименование показателей задач МП  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обновление автобусного парка образовательных учреждений района  | единиц | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.2 | Снижение потребления тепловой энергии, в целом по ОУ  | % | 6,4 | 6,4 | 0 |  |  |
| 2.3 | Уровень охвата детей дошкольным образованием в возрасте до 3-х лет(В районе 904 ребенка в возрасте до 3- лет, охвачено дошкольным образованием 633 ребенка) | % | 76 | 20 | 73,7 |  |  |
| 3  | Наименование показателей результатов мероприятий МП  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1  | Предоставление образования в условиях, отвечающих современным стандартам (Мероприятие «Приведение в нормативное состояние наружного освещения МАОУ «Молчановская СОШ №2») | кол-во | 452 | 452 | 0 |  |  |
| 3.2 |  Предоставление образования в условиях, отвечающих современным стандартам (кол-во) (Мероприятие «Исследование и экспертиза оценки несущих строительных конструкций здания МБОУ «Сарафановская СОШ») | кол-во | 107 | 107 | 0 |  |  |

Примечание. <\*> - наименование и плановые значения показателей указываются в соответствии с утвержденной МП

И.о. начальника Управления Р.А.Утанан