| АДМИНИСТРАЦИЯ молчановского РАЙОНА Томской области Постановление |
| --- |
| 29 декабря 2012 г. №846 с. Молчаново |
| Об утверждении долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на территории Молчановского района на период 2013-2017 гг.» |  |
| В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Томской области от 25 апреля 2012г. № 158а «Об утверждении порядка предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области на капитальный ремонт многоквартирных домов и их расходования» |
| ПОСТАНОВЛЯЮ: |
| 1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на территории Молчановского района на период 2013-2017 гг.» согласно Приложению. 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Молчановского района по вопросам жизнеобеспечения и безопасности Зыкова В.Н. |
| Глава Молчановского района В.Н.Масленников |
| Паульзен Д.Г. (838 256)21-6-81 |
| В дело – 3 Управление Финансов – 1 Паульзен Д.Г. – 1 Главы СП - 5 |

Приложение к постановлению

Администрации Молчановского района

от « ___» __________ 2012 г. № _____

Паспорт программы

«Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на территории Молчановского района на период 2013-2017гг.»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации  органами местного самоуправления на территории Молчановского района проводятся мероприятия по определению задач и решению проблем улучшения состояния имеющегося жилого фонда.

На территории Молчановского района находится 319,6 тыс. кв.м. жилья, из них 209,3 тыс. кв.м. в многоквартирных домах смешанной формы собственности, общая площадь жилья, находящегося в частной собственности составляет 189,7 тыс. кв.м. Более 60% жилья, составляют жилые дома, построенные в 50 - 70-х годах ХХ века, имеются постройки 1895, 1905, 1910 годов, степень износа более 75%. При передаче многоквартирных жилых домов в муниципальную собственность и при приватизации квартир гражданами капитальный ремонт жилья проведен не был. Нового строительства на территории  Молчановского района не ведется с 90-х годов, за исключением индивидуального в незначительном объеме.

Финансовым источником для проведения капитального ремонта в бюджете сельских поселений предусмотрены денежные средства, собираемые за наем муниципального жилья. Сбор по данной статье варьируется в размере 306,0 тыс. рублей в год.

Для приведения жилищного фонда в нормативное состояние необходимо проведение работ на сумму более 200,0 млн. рублей. Бюджетных средств муниципального образования для выполнения такого объема работ явно недостаточно. Собственники жилья в многоквартирных домах выбрали непосредственный способ управления. Для реализации постановления администрации Томской области от 25 апреля 2012г. № 158а «Об утверждении порядка предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области на капитальный ремонт многоквартирных домов и их расходования», на основании которого разработана данная программа, необходимо выполнить ряд условий, в т.ч. выбор и реализацию собственниками помещений в многоквартирных домах, включенных в муниципальную программу, в качестве способа управления многоквартирным домом:

управление товариществом собственников жилья либо жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;

управления управляющей организацией;

непосредственного управления при условии, что собственники помещений в многоквартирном доме в установленном Жилищным кодексом Российской Федерации порядке заключили договор оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в данном доме с управляющей организацией;

постановки на кадастровый учет земельных участков, на которых  расположены многоквартирные дома, претендующие на капитальный ремонт.

Для определения объемов капитального ремонта многоквартирных домов жилищного фонда на территории Молчановского района проведен анализ технического состояния зданий, составлены акты обследования с указанием проблемных мест для определения перечня выполненных работ по каждому объекту с определением сметной стоимости. Составлен план проведения капитального ремонта жилищного фонда, поадресно на период 2013-2017гг.

Приложение:

1. Содержание программы капитального ремонта многоквартирных домов Молчановского района на 2013-2017гг.

2. План капитального ремонта жилищного фонда на 2013-2017гг.

Содержание программы капитального ремонта многоквартирных домов Молчановского района на 2013-2017 гг.

| Наименование ДЦП | Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на территории Молчановского района на период 2013-2017 гг. |
| --- | --- |
| Заказчик ДЦП | Администрация муниципального образования «Молчановский район» |
| Соисполнители ДЦП | МО «Молчановский район», сельские поселения Молчановского района, управляющие компании, подрядные организации и другие заинтересованные организации (на конкурсной основе). |
| Приоритетное направление социально-экономического развития Молчановского района, на которое направлена реализация ДЦП | Улучшение комфортности проживания на территории района |
| Цель ДЦП | Приведение жилищного фонда на территории МО в нормативное состояние. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. |
| Показатели цели ДЦП и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | 1. Улучшение условий проживания граждан (чел.) | 750 | 1200 | 1400 | 1600 | 1891 |
|  | 2. Капитальный ремонт жилищного фонда (кв.м.) | 2800 | 15600 | 20700 | 29000 | 39828,6 |
| Задачи ДЦП | Основными задачами являются: - |
| Показатели задач ДЦП и их значения (с детализацией по годам реализации ДЦП) | Показатели | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | 1. Улучшение архитектурного облика района (кол-во домов) | 20 | 30 | 50 | 70 | 91 |
|  | 2. повышение энергетической эффективности многоквартирного дома (кол-во приборов учета) | 10 | 30 | 45 | 53 | 67 |
| Сроки и этапы реализации ДЦП | 2013-2017 годы |
| Объем и источники финансирования (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) | 87465,1 | 7823,17 | 8371,52 | 10180,77 | 18210,02 | 42879,62 |
|  | областной бюджет | 87465,1 | 7823,17 | 8371,52 | 10180,77 | 18210,02 | 42879,62 |
|  | местный бюджет | 19571,8 | 1639,1 | 1768,2 | 2193,8 | 4083,1 | 9887,6 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) | 9815,95 | 939,4 | 884,5 | 1096,7 | 2041,55 | 4853,8 |
|  | всего по источникам | 204318 | 19938,7 | 19395,74 | 23652,04 | 42544,69 | 100500,64 |
| Организация управления ДЦП | Реализацию ДЦП осуществляет заказчик ДЦП. Контроль за реализацией ДЦП осуществляется заместителем Главы Молчановского района по соответствующему направлению деятельности. Текущий контроль и мониторинг реализации ДЦП осуществляют заказчик ДЦП, координатор ДЦП (при наличии), соисполнители ДЦП, являющиеся главными распорядителями средств бюджета Молчановского района. |

План капитального ремонта жилищного фонда Молчановского района на 2013-2017 гг.

|  | Адрес многоквартирного дома | планируемый перечень работ по капитальному ремонту | Дата начала капитального ремонта | Дата окончания капитального ремонта | Сметная стоимость, тыс. руб. в ценах 2012г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Фед. бюджет | Област. бюджет | Местный бюджет | Средства соб-ков | всего |
| Молчановское сельское поселение |
| 1 | с. Молчаново ул. 60 лет Октября, д. 12 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения; Ремонт крыши; Утепление фасада, установка общедомового тепло и водосчетчика | IV 2013. | IХ 2013. | 1487,5 | 1487,5 | 350 | 175 | 3500 |
| 2 | ул. Гагарина, д. 5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения; Ремонт крыши; установка общедомового тепло и водосчетчика | IV 2013. | IХ 2013. | 1020 | 1020 | 240 | 120 | 2400 |
| 3 | ул. Гагарина, д. 6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения; Ремонт крыши; установка общедомового тепло и водосчетчика | IV 2013. | IХ 2013. | 1020 | 1020 | 240 | 120 | 2400 |
| 4 | ул. Гагарина, д. 7 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения; Ремонт крыши; установка общедомового тепло и водосчетчика | IV 2013. | IХ 2013. | 1020 | 1020 | 240 | 120 | 2400 |
| 5 | ул. Гагарина, д. 8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения; Ремонт крыши, замена окон и дверей установка общедомового тепло и водосчетчика | IV 2013. | IХ 2013. | 1020 | 1020 | 240 | 120 | 2400 |
| 6 | ул. Гагарина, д. 9 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения; установка общедомового тепло и водосчетчика | 01.04.2013 | 01.09.2013 | 1020 | 1020 | 240 | 120 | 2400 |
| 7 | ул. Димитрова, д. 75 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения; водоотведения; Ремонт крыши; Ремонт фасада. установка общедомового тепло и водосчетчика | 01.04.2014 | 01.09.2014 | 1487,5 | 1487,5 | 350 | 175 | 3500 |
| 8 | ул. Димитрова, д. 77 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения; водоотведения; Ремонт крыши; установка общедомового тепло и водосчетчика | 01.04.2014 | 01.09.2014 | 1487,5 | 1487,5 | 350 | 175 | 3500 |
| 9 | ул. Димитрова, д. 79 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения; водоотведения; Ремонт крыши; установка общедомового тепло и водосчетчика | 01.04.2014 | 01.09.2014 | 1487,5 | 1487,5 | 350 | 175 | 3500 |
| 10 | ул. Димитрова, д. 41 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения; водоотведения; Ремонт крыши; установка общедомового тепло и водосчетчика | 01.04.2014 | 01.09.2014 | 1020 | 1020 | 240 | 120 | 2400 |
| 11 | ул. Димитрова, д. 4 | Ремонт крыши; утепление и ремонт фасада установка общедомового тепло и водосчетчика | 01.04.2014 | 01.09.2014 | 765 | 765 | 180 | 90 | 1800 |
| 12 | ул. Промышленная, д. 3 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения; водоотведения; Ремонт крыши; установка общедомового тепло и водосчетчика | 01.04.2015 | 01.09.2015 | 1487,5 | 1487,5 | 350 | 175 | 3500 |
| 13 | ул. Промышленная, д. 5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения; водоотведения; Ремонт крыши; установка общедомового тепло и водосчетчика | 01.04.2015 | 01.09.2015 | 1487,5 | 1487,5 | 350 | 175 | 3500 |
| 14 | ул. Промышленная, д. 7 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения; водоотведения; Ремонт крыши; установка общедомового тепло и водосчетчика | 01.04.2015 | 01.09.2015 | 1487,5 | 1487,5 | 350 | 175 | 3500 |
| 15 | ул. Промышленная, д. 9 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения; водоотведения; Ремонт крыши; установка общедомового тепло и водосчетчика | 01.04.2015 | 01.09.2015 | 1487,5 | 1487,5 | 350 | 175 | 3500 |
| 16 | ул. Промышленная, д. 7а | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения; водоотведения; установка общедомового тепло и водосчетчика | 01.04.2015 | 01.09.2015 | 1487,5 | 1487,5 | 350 | 175 | 3500 |
| 17 | ул. Промышленная, д. 7б | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения; водоотведения; Ремонт и утепление фасада установка общедомового тепло и водосчетчика | 01.04.2015 | 01.09.2015 | 1020 | 1020 | 240 | 120 | 2400 |
| 18 | ул. Промышленная, д. 26 | Ремонт крыши; утепление и ремонт фасада установка общедомового тепло и водосчетчика | 01.04.2016 | 01.09.2016 | 637,5 | 637,5 | 150 | 75 | 1500 |
| 19 | ул. Промышленная, д. 11 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения; водоотведения; установка общедомового тепло и водосчетчика | 01.04.2016 | 01.09.2016 | 1275 | 1275 | 300 | 150 | 3000 |
| 20 | ул. Степная, д. 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения; водоотведения; Ремонт крыши; Ремонт и утепление фасада установка общедомового тепло и водосчетчика | 01.04.2016 | 01.09.2016 | 850 | 850 | 200 | 100 | 2000 |
| 21 | ул. Степная, д. 2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения; водоотведения; Ремонт крыши; установка общедомового тепло и водосчетчика | 01.04.2016 | 01.09.2016 | 1275 | 1275 | 300 | 150 | 3000 |
| 22 | ул. Степная, д. 4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения; водоотведения; Ремонт крыши; установка общедомового тепло и водосчетчика | 01.04.2016 | 01.09.2016 | 1360 | 1360 | 320 | 160 | 3200 |
| 23 | ул. Степная, д. 6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения; водоотведения; Ремонт крыши; Утепление и ремонт фасада установка общедомового тепло и водосчетчика | 01.04.2016 | 01.09.2016 | 1275 | 1275 | 300 | 150 | 3000 |
| 24 | ул. Степная, д. 8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения; водоотведения; Ремонт крыши; ремонт подвальных помещений установка общедомового тепло и водосчетчика | 01.04.2016 | 01.09.2016 | 1360 | 1360 | 320 | 160 | 3200 |
| 25 | ул. Степная, д. 8а | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения; водоотведения; Ремонт крыши; ремонт подвальных помещений установка общедомового тепло и водосчетчика | 01.04.2016 | 01.09.2016 | 1487,5 | 1487,5 | 350 | 175 | 3500 |
| 26 | ул. Степная, д. 8б | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения; водоотведения; Ремонт крыши; ремонт подвальных помещений установка общедомового тепло и водосчетчика | 01.04.2016 | 01.09.2016 | 1487,5 | 1487,5 | 350 | 175 | 3500 |
| 27 | ул. Степная, д. 8в | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения; водоотведения; Ремонт крыши; ремонт подвальных помещений установка общедомового тепло и водосчетчика | 01.04.2016 | 01.09.2016 | 1487,5 | 1487,5 | 350 | 175 | 3500 |
| 28 | ул. Степная, д. 8г | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения; водоотведения; Ремонт крыши; ремонт подвальных помещений установка общедомового тепло и водосчетчика | 01.04.2016 | 01.09.2016 | 1487,5 | 1487,5 | 350 | 175 | 3500 |
| 29 | ул. Степная, д. 8д | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения; водоотведения; Ремонт крыши; установка общедомового тепло и водосчетчика | 01.04.2017 | 01.09.2017 | 1487,5 | 1487,5 | 350 | 175 | 3500 |
| 30 | ул. Молодежная, д. 16 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения; водоотведения; Ремонт крыши; установка общедомового тепло и водосчетчика | 01.04.2017 | 01.09.2017 | 1275 | 1275 | 300 | 150 | 3000 |
| 31 | Ул. Молодежная, 7а | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения; водоотведения; Ремонт крыши; установка общедомового тепло и водосчетчика | 01.04.2017 | 01.09.2017 | 850 | 850 | 200 | 100 | 2000 |
| 32 | ул. Валикова, д. 4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения; водоотведения; Ремонт крыши; установка общедомового тепло и водосчетчика | 01.04.2017 | 01.09.2017 | 1275 | 1275 | 300 | 150 | 3000 |
| 33 | ул. Валикова, д. 6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения; водоотведения; Ремонт крыши; установка общедомового тепло и водосчетчика | 01.04.2017 | 01.09.2017 | 1275 | 1275 | 300 | 150 | 3000 |
| 34 | ул. Южная, д. 3 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения; водоотведения; Ремонт крыши; установка общедомового тепло и водосчетчика | 01.04.2017 | 01.09.2017 | 1487,5 | 1487,5 | 350 | 175 | 3500 |
| 35 | ул. Димитрова, д. 23 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения; водоотведения; Ремонт крыши; установка общедомового тепло и водосчетчика | 01.04.2017 | 01.09.2017 | 765 | 765 | 180 | 90 | 1800 |
| 36 | ул. Димитрова, д. 31 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения; водоотведения; Ремонт крыши; ремонт подвальных помещений установка общедомового тепло и водосчетчика | 01.04.2017 | 01.09.2017 | 765 | 765 | 180 | 90 | 1800 |
| 37 | ул. Димитрова, д. 57 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения; водоотведения; Ремонт крыши; установка общедомового тепло и водосчетчика | 01.04.2017 | 01.09.2017 | 765 | 765 | 180 | 90 | 1800 |
| 38 | ул. Димитрова, д. 59 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения; утепление и ремонт фасада установка общедомового тепло и водосчетчика | 01.04.2017 | 01.09.2017 | 1020 | 1020 | 240 | 120 | 2400 |
| 39 | ул. Димитрова, д. 69 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения; водоотведения; установка общедомового тепло и водосчетчика Утепление и ремонт фасада | 01.04.2017 | 01.09.2017 | 1487,5 | 1487,5 | 350 | 175 | 3500 |
| 40 | ул. Димитрова, д. 80 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения; Ремонт крыши; утепление и ремонт фасада установка общедомового тепло и водосчетчика | 01.04.2017 | 01.09.2017 | 1020 | 1020 | 240 | 120 | 2400 |
| 41 | ул. Димитрова, д. 82 | Ремонт крыши; утепление и ремонт фасада установка общедомового тепло и водосчетчика | 01.04.2017 | 01.09.2017 | 1020 | 1020 | 240 | 120 | 2400 |
| 42 | пер. Димитрова, д. 1 | Ремонт крыши; утепление и ремонт фасада установка общедомового тепло и водосчетчика | 01.04.2017 | 01.09.2017 | 850 | 850 | 200 | 100 | 2000 |
| 43 | ул. Западная, д. 13 | Ремонт крыши; утепление и ремонт фасада установка общедомового тепло и водосчетчика | 01.04.2017 | 01.09.2017 | 1275 | 1275 | 300 | 150 | 3000 |
| 44 | ул. Западная, д. 14 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения; водоотведения; Ремонт крыши; установка общедомового тепло и водосчетчика | 01.04.2017 | 01.09.2017 | 1275 | 1275 | 300 | 150 | 3000 |
| 45 | ул. Советская, д. 70 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения; водоотведения; Ремонт крыши; установка общедомового тепло и водосчетчика | 01.04.2017 | 01.09.2017 | 1147,5 | 1147,5 | 270 | 135 | 2700 |
| 46 | ул. Советская, д. 74а | Ремонт крыши; утепление и ремонт фасада установка общедомового тепло и водосчетчика | 01.04.2017 | 01.09.2017 | 935 | 935 | 220 | 110 | 2200 |
| 47 | ул. Советская, д. 74б | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения; Ремонт крыши; установка общедомового тепло и водосчетчика | 01.04.2017 | 01.09.2017 | 1020 | 1020 | 240 | 120 | 2400 |
| 48 | ул. Советская, д. 22 | Ремонт крыши; утепление и ремонт фасада установка общедомового тепло и водосчетчика | 01.04.2017 | 01.09.2017 | 1275 | 1275 | 300 | 150 | 3000 |
| 49 | ул. Спортивная, д. 9 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения; Ремонт крыши; установка общедомового тепло и водосчетчика | 01.04.2017 | 01.09.2017 | 1402,5 | 1402,5 | 330 | 165 | 3300 |
| 50 | ул. 60 лет Октября, д. 34 | Ремонт крыши; утепление и ремонт фасада установка общедомового тепло и водосчетчика | 01.04.2017 | 01.09.2017 | 1275 | 1275 | 300 | 150 | 3000 |
| 51 | ул. Рабочая, д. 29 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения; водоотведения; Ремонт крыши; установка общедомового тепло и водосчетчика | 01.04.2017 | 01.09.2017 | 1147,5 | 1147,5 | 270 | 135 | 2700 |
| 52 | ул. Рабочая, д. 31 | Ремонт крыши; утепление и ремонт фасада установка общедомового тепло и водосчетчика | 01.04.2017 | 01.09.2017 | 1147,5 | 1147,5 | 270 | 135 | 2700 |
| 53 | ул. Садовая, д. 22 | Ремонт крыши; утепление и ремонт фасада установка общедомового тепло и водосчетчика | 01.04.2017 | 01.09.2017 | 765 | 765 | 180 | 90 | 1800 |
| 54 | ул. Валикова, д. 2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения; водоотведения; Ремонт крыши; установка общедомового тепло и водосчетчика | 01.04.2017 | 01.09.2017 | 935 | 935 | 220 | 110 | 2200 |
| 55 | ул. Валикова, д. 8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения; водоотведения; Ремонт крыши; установка общедомового тепло и водосчетчика | 01.04.2017 | 01.09.2017 | 1020 | 1020 | 240 | 120 | 2400 |
| 56 | ул. Валикова, д. 20 | Ремонт Ремонт крыши; Утепление и ремонт фасада. установка общедомового тепло и водосчетчика | 01.04.2017 | 01.09.2017 | 850 | 850 | 200 | 100 | 2000 |
| 57 | пер. Валикова, д. 2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения; водоотведения; Ремонт крыши; установка общедомового тепло и водосчетчика | 01.04.2017 | 01.09.2017 | 935 | 935 | 220 | 110 | 2200 |
| 58 | ул. Дорожников, д. 4 | Ремонт Ремонт крыши; Утепление и ремонт фасада установка общедомового тепло и водосчетчика | 01.04.2017 | 01.09.2017 | 765 | 765 | 180 | 90 | 1800 |
| 59 | ул. Заводская, д. 15 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения; Ремонт крыши; установка общедомового тепло и водосчетчика | 01.04.2017 | 01.09.2017 | 765 | 765 | 180 | 90 | 1800 |
| 60 | ул. Кооперативная, д. 6 | Ремонт крыши; утепление и ремонт фасада | 01.04.2017 | 01.09.2017 | 765 | 765 | 180 | 90 | 1800 |
| 61 | ул. Нагорная, д. 29 | Ремонт крыши; Утепление и ремонт фасада | 01.04.2017 | 01.09.2017 | 765 | 765 | 180 | 90 | 1800 |
| 62 | ул. Светлая, д. 19 | Ремонт крыши; Утепление и ремонт фасада | 01.04.2017 | 01.09.2017 | 765 | 765 | 180 | 90 | 1800 |
| 63 | ул. Светлая, д. 17 | Ремонт крыши; Утепление и ремонт фасада | 01.04.2017 | 01.09.2017 | 765 | 765 | 180 | 90 | 1800 |
| 64 | ул. Советская, д. 19 | Ремонт крыши; Утепление и ремонт фасада установка общедомового тепло и водосчетчика | 01.04.2017 | 01.09.2017 | 1020 | 1020 | 240 | 120 | 2400 |
| 65 | ул. Энтузиастов, д. 18 | Ремонт крыши; Утепление и ремонт фасада | 01.04.2017 | 01.09.2017 | 765 | 765 | 180 | 90 | 1800 |
| 66 | ул. Юбилейная, д. 4 | Ремонт крыши; Утепление и ремонт фасада | 01.04.2017 | 01.09.2017 | 765 | 765 | 180 | 90 | 1800 |
| 67 | ул. Юбилейная, д. 6 | Ремонт крыши; Утепление и ремонт фасада | 01.04.2017 | 01.09.2017 | 765 | 765 | 180 | 90 | 1800 |
|  | Итого |  |  |  | 75947,5 | 75947,5 | 17870 | 8935 | 178700 |
| Тунгусовское сельское поселение |
| 1. | с.Тунгусово ул.Нагорная, 1 | Ремонт крыши, ремонт фасада | 01.04.2013 | 01.09.2013 | 258,4 | 258,4 | 60,8 | 30,4 | 608,0 |
| 2. | с.Тунгусово ул.Нагорная, 2 | Ремонт крыши, ремонт фасада | 01.04.2014 | 01.09.2014 | 289,8 | 289,8 | 68,2 | 34,1 | 682,0 |
| 3. | с.Тунгусово ул.Нагорная,9 | Ремонт крыши, ремонт фасада | 01.04.2015 | 01.09.2015 | 326,15 | 326,15 | 76,7 | 38,2 | 767,0 |
| 4. | с.Тунгусово ул.Нагорная, 5 | Ремонт крыши, ремонт фасада | 01.04.2016 | 01.09.2016 | 290,7 | 290,7 | 68,4 | 34,2 | 684,0 |
| 5. | с.Тунгусово пер.Восточный, 4 | Ремонт крыши, ремонт фасада | 01.04.2017 | 01.09.2017 | 287,7 | 287,7 | 67,7 | 33,8 | 677,0 |
|  | Итого |  |  |  | 1452,75 | 1452,75 | 341,8 | 170,7 | 3418,0 |
| Наргинское сельское поселение |
| 1 | с.Нарга, пер. Новый,9 | Ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 01.04.2013 | 01.09.2013 | 425 | 425 | 100 | 50 | 1000 |
| 2 | с.Сарафановка, ул.Совхозная, 4 | Ремонт крыши | 01.04.2014 | 01.09.2014 | 425 | 425 | 100 | 50 | 1000 |
| 3 | с.Нарга, ул.Ленина, 30 | Ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 01.04.2014 | 01.09.2014 | 425 | 425 | 100 | 50 | 1000 |
| 4 | с.Сарафановка, ул.Школьная, 41 | Ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 01.04.2015 | 01.09.2015 | 425 | 425 | 100 | 50 | 1000 |
| 5 | с.Сарафановка, ул.Новая, 12 | Ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 01.04.2015 | 01.09.2015 | 425 | 425 | 100 | 50 | 1000 |
| 6 | с.Нарга, Лесная, 11 | Ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 01.04.2015 | 01.09.2015 | 425 | 425 | 100 | 50 | 1000 |
| 7 | с.Нарга, Ленина, 31 | Ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 01.04.2015 | 01.09.2015 | 425 | 425 | 100 | 50 | 1000 |
| 8 | с.Сарафановка, Школьная, 16 | Ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 01.04.2016 | 01.09.2016 | 425 | 425 | 100 | 50 | 1000 |
| 9 | с. Нарга, ул.О.Кошевого, 2 | Ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных приборов учета тепловой энергии, воды | 01.04.2016 | 01.09.2016 | 935 | 935 | 220 | 110 | 2200 |
| 10 | с. Нарга, ул.О.Кошевого, 5 | Ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных приборов учета тепловой энергии, воды | 01.04.2016 | 01.09.2016 | 935 | 935 | 220 | 110 | 2200 |
| 11 | с. Нарга, ул.О.Кошевого, 6 | Ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных приборов учета тепловой энергии, воды | 01.04.2016 | 01.09.2016 | 935 | 935 | 220 | 110 | 2200 |
| 12 | с. Нарга, ул.О.Кошевого, 7 | Ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных приборов учета тепловой энергии, воды | 01.04.2017 | 01.09.2017 | 935 | 935 | 220 | 110 | 2200 |
| 13 | с. Нарга, ул. Молодежная, 4 | Ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем. , установка коллективных приборов учета тепловой энергии, воды | 01.04.2017 | 01.09.2017 | 850 | 850 | 200 | 100 | 2000 |
| 14 | Нарга, Лесная, 12 | Ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 01.04.2017 | 01.09.2017 | 127,5 | 127,5 | 30 | 15 | 300 |
|  | Итого |  |  |  | 8117,5 | 8117,5 | 1910 | 955 | 19100 |
| Суйгинское сельское поселение |
|  | с. Суйга |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Комарова, 18 | Ремонт кровли, утепление и ремонт фасада | 01.04.2014 | 01.09.2014 | 170 | 170 | 40 | 20 | 400 |
| 2 | ул. Юбилейная, 2 | Ремонт кровли, утепление и ремонт фасада | 01.04.2015 | 01.09.2015 | 170 | 170 | 40 | 20 | 400 |
| 3 | ул. Озерная, 21 | Ремонт кровли, утепление и ремонт фасада | 01.04.2016 | 01.09.2016 | 170 | 170 | 40 | 20 | 400 |
| 4 | ул. Университетская, 19 | Ремонт кровли, утепление и ремонт фасада | 01.04.2017 | 01.09.2017 | 170 | 170 | 40 | 20 | 400 |
|  | Итого |  |  |  | 680 | 680 | 160 | 80 | 1600 |
| Могочинское сельское поселение |
| 1 | с. Могочино ул. Обская, 14 | Ремонт кровли, утепление и ремонт фасада | 01.04.2014 | 01.09.2014 | 637,5 | 637,5 | 150 | 75 | 1500 |
|  | Итого |  |  |  | 637,5 | 637,5 | 150 | 75 | 1500 |
|  | Итого по району |  |  |  | 86835,25 | 86835,25 | 20431,8 | 10215,7 | 204318 |

Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2013-2017 гг.

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | этажность | Кол-во квартир, ед. | Кол-во зарегистрированных граждан, чел. | Общая площадь жилых помещений, м кв | Общая площадь нежилых помещений, м кв* | Год постройки | Способ управления УК/ОСЖ** | Дата/номер протокола по выбору способа управления*** | Дата/номер протокола по проведению капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Молчановское сельское поселение |
|  | с. Молчаново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. 60 лет Октября, д. 12 | 2 | 12 | 21 | 446 |  | 1967 |  |  |  |
| 2 | ул. Гагарина, д. 5 | 2 | 8 | 15 | 385 |  | 1969 |  |  |  |
| 3 | ул. Гагарина, д. 6 | 2 | 8 | 13 | 394 |  | 1969 |  |  |  |
| 4 | ул. Гагарина, д. 7 | 2 | 8 | 17 | 382 |  | 1972 |  |  |  |
| 5 | ул. Гагарина, д. 8 | 2 | 8 | 16 | 398 |  | 1972 |  |  |  |
| 6 | ул. Гагарина, д. 9 | 2 | 8 | 20 | 377 |  | 1975 |  |  |  |
| 7 | ул. Димитрова, д. 75 | 2 | 12 | 33 | 485 |  | 1970 |  |  |  |
| 8 | ул. Димитрова, д. 77 | 2 | 12 | 25 | 485 |  | 1970 |  |  |  |
| 9 | ул. Димитрова, д. 79 | 2 | 12 | 25 | 485 |  | 1971 |  |  |  |
| 10 | ул. Димитрова, д. 41 | 2 | 4 | 12 | 229 |  | 1966 |  |  |  |
| 11 | ул. Димитрова, д. 4 | 2 | 6 | 10 | 211 |  | 1962 |  |  |  |
| 12 | ул. Промышленная, д. 3 | 2 | 12 | 22 | 628 |  | 1982 |  |  |  |
| 13 | ул. Промышленная, д. 5 | 2 | 8 | 16 | 353 |  | 1972 |  |  |  |
| 14 | ул. Промышленная, д. 7 | 2 | 8 | 19 | 337 |  | 1972 |  |  |  |
| 15 | ул. Промышленная, д. 9 | 2 | 8 | 15 | 368 |  | 1974 |  |  |  |
| 16 | ул. Промышленная, д. 7а | 3 | 24 | 53 | 1128 |  | 1977 |  |  |  |
| 17 | ул. Промышленная, д. 7б | 3 | 24 | 80 | 1534 |  | 1981 |  |  |  |
| 18 | ул. Промышленная, д. 26 | 1 | 4 | 9 | 164 |  | 1978 |  |  |  |
| 19 | ул. Промышленная, д. 11 | 2 | 8 | 15 | 368 |  | 1974 |  |  |  |
| 20 | ул. Степная, д. 1 | 2 | 8 | 20 | 346 |  | 1965 |  |  |  |
| 21 | ул. Степная, д. 2 | 3 | 18 | 39 | 1082 |  | 1985 |  |  |  |
| 22 | ул. Степная, д. 4 | 3 | 18 | 44 | 1009 |  | 1971 |  |  |  |
| 23 | ул. Степная, д. 6 | 2 | 8 | 17 | 338 |  | 1971 |  |  |  |
| 24 | ул. Степная, д. 8 | 3 | 16 | 36 | 741 |  | 1976 |  |  |  |
| 25 | ул. Степная, д. 8а | 3 | 16 | 30 | 741 |  | 1976 |  |  |  |
| 26 | ул. Степная, д. 8б | 3 | 16 | 36 | 741 |  | 1977 |  |  |  |
| 27 | ул. Степная, д. 8в | 3 | 22 | 40 | 1002 |  | 1980 |  |  |  |
| 28 | ул. Степная, д. 8г | 3 | 18 | 41 | 1033 |  | 1982 |  |  |  |
| 29 | ул. Степная, д. 8д | 3 | 18 | 43 | 1006 |  | 1982 |  |  |  |
| 30 | ул. Молодежная, д. 16 | 2 | 12 | 23 | 492 |  | 1973 |  |  |  |
| 31 | Ул. Молодежная, 7а | 1 | 4 | 5 | 152 |  | 1975 |  |  |  |
| 32 | ул. Валикова, д. 4 | 2 | 8 | 23 | 387 |  | 1970 |  |  |  |
| 33 | ул. Валикова, д. 6 | 2 | 8 | 20 | 383 |  | 1972 |  |  | х |
| 34 | ул. Южная, д. 3 | 2 | 16 | 41 | 747 |  | 1980 |  |  |  |
| 35 | ул. Димитрова, д. 23 | 2 | 4 | 7 | 170 |  | 1961 |  |  |  |
| 36 | ул. Димитрова, д. 31 | 2 | 4 | 13 | 224 |  | 1972 |  |  |  |
| 37 | ул. Димитрова, д. 57 | 2 | 4 | 10 | 288 |  | 1983 |  |  |  |
| 38 | ул. Димитрова, д. 59 | 3 | 12 | 25 | 689 |  | 1990 |  |  |  |
| 39 | ул. Димитрова, д. 69 | 2 | 17 | 34 | 330 |  | 1966 |  |  |  |
| 40 | ул. Димитрова, д. 80 | 2 | 8 | 21 | 341 |  | 1962 |  |  |  |
| 41 | ул. Димитрова, д. 82 | 3 | 22 | 30 | 755 |  | 1988 |  |  |  |
| 42 | пер. Димитрова, д. 1 | 2 | 4 | 8 | 106 |  | 1954 |  |  |  |
| 43 | ул. Западная, д. 13 | 3 | 24 | 36 | 845 |  | 1994 |  |  |  |
| 44 | ул. Западная, д. 14 | 3 | 18 | 46 | 1029 |  | 1990 |  |  |  |
| 45 | ул. Советская, д. 70 | 2 | 8 | 18 | 392 |  | 1986 |  |  |  |
| 46 | ул. Советская, д. 74а | 1 | 4 | 8 | 80 |  | 1955 |  |  |  |
| 47 | ул. Советская, д. 74б | 2 | 10 | 19 | 114 |  | 1975 |  |  |  |
| 48 | ул. Советская, д. 22 | 2 | 4 | 7 | 113 |  | 1911 |  |  |  |
| 49 | ул. Спортивная, д. 9 | 3 | 27 | 69 | 1697 |  | 1995 |  |  |  |
| 50 | ул. 60 лет Октября, д. 34 | 2 | 4 | 13 | 226 |  | 1994 |  |  |  |
| 51 | ул. Рабочая, д. 29 | 3 | 18 | 50 | 976 |  | 1990 |  |  |  |
| 52 | ул. Рабочая, д. 31 | 3 | 27 | 61 | 1378 |  | 1997 |  |  |  |
| 53 | ул. Садовая, д. 22 | 3 | 18 | 46 | 1015 |  | 1994 |  |  |  |
| 54 | ул. Валикова, д. 2 | 3 | 18 | 39 | 1042 |  | 1988 |  |  |  |
| 55 | ул. Валикова, д. 8 | 3 | 27 | 68 | 1547 |  | 1985 |  |  |  |
| 56 | ул. Валикова, д. 20 | 1 | 4 | 16 | 197 |  | 1964 |  |  |  |
| 57 | пер. Валикова, д. 2 | 2 | 9 | 23 | 494 |  | 1988 |  |  |  |
| 58 | ул. Дорожников, д. 4 | 1 | 4 | 4 | 132 |  | 1986 |  |  |  |
| 59 | ул. Заводская, д. 15 | 1 | 4 | 12 | 143 |  | - |  |  |  |
| 60 | ул. Кооперативная, д. 6 | 1 | 4 | 13 | 164 |  | 1987 |  |  |  |
| 61 | ул. Нагорная, д. 29 | 1 | 4 | 11 | 162 |  | 1968 |  |  |  |
| 62 | ул. Светлая, д. 19 | 1 | 4 | 6 | 146 |  | 1989 |  |  |  |
| 63 | ул. Светлая, д. 17 | 1 | 4 | 5 | 130 |  | 1989 |  |  |  |
| 64 | ул. Советская, д. 19 | 2 | 4 | 12 | 161 |  | 1911 |  |  |  |
| 65 | ул. Энтузиастов, д. 18 | 1 | 4 | 10 | 123 |  | 1985 |  |  |  |
| 66 | ул. Юбилейная, д. 4 | 1 | 6 | 19 | 217 |  | 1979 |  |  |  |
| 67 | ул. Юбилейная, д. 6 | 1 | 4 | 9 | 156 |  | 1981 |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 1662 | 34939 |  |  |  |  |  |
| Тунгусовское сельское поселение |
| 1 | с.Тунгусово ул.Нагорная, 1 | 1 | 4 | 7 | 168 |  | 1975 |  |  |  |
| 2 | ул.Нагорная, 2 | 1 | 4 | 14 | 168 |  | 1975 |  |  |  |
| 3 | ул.Нагорная, 5 | 1 | 4 | 15 | 168 |  | 1975 |  |  |  |
| 4 | ул.Нагорная, 9 | 1 | 4 | 9 | 168 |  | 1975 |  |  |  |
| 5 | пер.Восточный, 4 | 1 | 5 | 7 | 264 |  | 1975 |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 52 | 936 |  |  |  |  |  |
| Наргинское сельское поселение |
| 1 | с. Нарга, пер. Новый,9 | 1 | 2 | 3 | 96 |  | 1955 |  |  |  |
| 2 | с. Сарафановка, ул. Совхозная,4 | 1 | 2 | 9 | 173 |  | 1989 |  |  |  |
| 3 | с. Нарга, ул. Ленина,30 | 1 | 2 | 8 | 132,4 |  | 1954 |  |  |  |
| 4 | с. Сарафановка, ул.Школьная,41 | 1 | 2 | 6 | 128 |  | 1986 |  |  |  |
| 5 | с. Сарафановка, ул.Новая, 12 | 1 | 2 | 6 | 129 |  | 1971 |  |  |  |
| 6 | с. Нарга, ул. Лесная,11 | 1 | 2 | 4 | 112,4 |  | 1966 |  |  |  |
| 7 | с. Нарга, Ленина,31 | 1 | 2 | 4 | 119,4 |  | 1954 |  |  |  |
| 8 | с. Сарафановка, Школьная,16 | 1 | 3 | 6 | 196 |  | 1986 |  |  |  |
| 9 | с. Нарга, ул.О.Кошевого, 2 | 2 | 12 | 15 | 420,0 |  | 1955 |  |  |  |
| 10 | с. Нарга, ул.О.Кошевого, 5 | 2 | 12 | 17 | 420,0 |  | 1955 |  |  |  |
| 11 | с. Нарга, ул.О.Кошевого, 6 | 2 | 12 | 18 | 420,0 |  | 1955 |  |  |  |
| 12 | с. Нарга, ул.О.Кошевого, 7 | 2 | 12 | 16 | 420,0 |  | 1955 |  |  |  |
| 13 | с. Нарга, ул. Молодежная, 4 | 2 | 4 | 8 | 237 |  | 1984 |  |  |  |
| 14 | Нарга, Лесная, 12 | 1 | 2 | 5 | 112,4 |  | 1966 |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 125 | 3115,6 |  |  |  |  |  |
| Суйгинское сельское поселение |
| 1 | с. Суйга, ул.Комарова, 18 | 1 | 2 | 2 | 76 |  | 1967 |  |  |  |
| 2 | ул. Юбилейная, 2 | 1 | 2 | 7 | 76 |  | 1969 |  |  |  |
| 3 | ул. Озерная, 21 | 1 | 2 | 4 | 100 |  | 1974 |  |  |  |
| 4 | ул. Университетская, 19 | 1 | 2 | 3 | 76 |  | 1970 |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 16 | 328 |  |  |  |  |  |
| Могочинское сельское поселение |
| 1 | с. Могочино, ул. Обская, 14 | 2 | 12 | 36 | 510 |  | 1965 |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 36 | 510 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по району |  |  | 1891 | 39828,6 |  |  |  |  |  |

- *офисы, магазины, оформленные в собственность граждан или юр. Лиц

- ** Управляющая компания/организация собственников жилья