|  |
| --- |
|  |
| **администрация молчановского РАЙОНА****Томской области****Постановление** |
| 16.08.2017 № 545с. Молчаново |
|  |
| Об утверждении Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, в Молчановском районе на 2017-2019 годы |  |
|  |
| В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Томской области от 07.06.2013 № 116-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области», постановлением Администрации Томской области от 30.12.2013 № 597а «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области», постановлением Администрации Томской области от 5 октября 2015 № 356а «Об утверждении Порядка установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме», приказом Департамента жилищно-коммунального хозяйства и государственного жилищного надзора Томской области от 9 июня 2017 года № 23 «Об утверждении Методики оценки соответствия многоквартирного дома критериям очередности в целях его включения в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» |
| ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Утвердить Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, в Молчановском районе на 2017-2019 годы, согласно приложению к настоящему постановлению.2. Отменить действие постановления Администрации Молчановского района от 26.02.2016 №98 «Об утверждении Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области на 2014-2043 годы, в Молчановском районе на 2016-2018 годы» в части отношений, направленных на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2017-2018 гг.3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в официальном печатном издании «Вестник Молчановского района» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Молчановский район» (http://www.molchanovo.ru).4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Молчановского района – начальника Управления по вопросам жизнеобеспечения и безопасности В.Н.Зыкова. |
| Глава Молчановского района Ю.Ю.Сальков |
|  |
| Василий Викторович Пашков 8(38256) 21-6-81 |

В дело – 1

Главе Наргинского поселения – 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Приложение к постановлению Администрации Молчановского района от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 № \_\_\_\_  |
| Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, в Молчановском районе на 2017-2019 годы |   |
| 1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации в 2017 - 2019 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |   |
| № п/п | Код МКД | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем <1>) | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту <2> | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений в МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома <3> |
| всего | в том числе |
| за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет других не запрещенных законом источников |
| кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого по Молчановскому району | Х | Х | Х | 2 646,00 | 2 399,40 | 85 | 7 368 629,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 183 717,31 | 184 912,02 | Х | Х | Х | Х |
| 2017 год | Х | Х | Х | 882,00 | 800,00 | 26 | 1 195 935,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 011 023,51 | 184 912,02 | Х | Х | Х | Х |
| 1 | 6813 | с. Нарга, ул. Олега Кошевого, д. 5 | 1955 | К | ПСД | 441,00 | 400,00 | 14 | 70 355,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 030,38 | 12 325,41 | 175,89 | 177,00 | 12.2017 | 1 |
| 2 | 6814 | с. Нарга, ул. Олега Кошевого, д. 6 | 1955 | К | СМР | 441,00 | 400,00 | 12 | 1 125 579,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952 993,13 | 172 586,61 | 2 813,95 | 7 539,00 | 12.2017 | 1 |
| 2018 год | Х | Х | Х | 1 323,00 | 1 199,40 | 44 | 3 157 093,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 157 093,80 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |
| 1 | 6812 | с. Нарга, ул. Олега Кошевого, д. 2 | 1955 | К | ПСД | 441,00 | 400,00 | 15 | 70 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 800,00 | 0,00 | 177,00 | 177,00 | 12.2018 | 1 |
| 2 | 6813 | с. Нарга, ул. Олега Кошевого, д. 5 | 1955 | К | СМР | 441,00 | 400,00 | 14 | 3 015 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 015 600,00 | 0,00 | 7 539,00 | 7 539,00 | 12.2018 | 1 |
| 3 | 6815 | с. Нарга, ул. Олега Кошевого, д. 7 | 1955 | К | ПСД | 441,00 | 399,40 | 15 | 70 693,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 693,80 | 0,00 | 177,00 | 177,00 | 12.2018 | 1 |
| 2019 год | Х | Х | Х | 441,00 | 400,00 | 15 | 3 015 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 015 600,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |
| 1 | 6812 | с. Нарга, ул. Олега Кошевого, д. 2 | 1955 | К | СМР | 441,00 | 400,00 | 15 | 3 015 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 015 600,00 | 0,00 | 7 539,00 | 7 539,00 | 12.2019 | 1 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

Управляющий делами Администрации Молчановского района А.П. Жмыхов