| администрация молчановского РАЙОНА Томской области Постановление |
| --- |
| 05.05.2015 г. № 224 с. Молчаново |
| Об утверждении Комплекса мер («дорожной карты») по развитию жилищно – коммунального хозяйства Молчановского района до 2020 года |  |
| На основании распоряжения Администрации Томской области от 30.12.2014 года № 966-ра «Об утверждении Комплекса мер («дорожной карты») по развитию жилищно – коммунального хозяйства Томской области» |
| ПОСТАНОВЛЯЮ: |
| 1. Утвердить Комплекс мер («дорожную карту») по развитию жилищно – коммунального хозяйства Молчановского района до 2020 года согласно приложению. 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Молчановского района по вопросам жизнеобеспечения и безопасности Юрченко Н.А. |
| Глава Молчановского района В. Н. Киселев |

Приложение к постановлению

Администрации Молчановского района

от  05.05.2015 г. № _224_

Комплекс мер («дорожная карта»)

по развитию жилищно – коммунального хозяйства Молчановского района до 2020 года

| № | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Предлагаемый механизм реализации | Индикаторы | Срок | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Обеспечение модернизации объектов жилищно – коммунального хозяйства |
| 1 | Инвентаризация объектов коммунального комплекса | Актуализация информации об объектах ЖКХ |  | Протяженность (км), количество – 100% | До 01.09.2015 г. | Сельские поселения Молчановского района, Администрация Молчановского района |
| 2 | Разработка и утверждение схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | Актуализация информации об объектах ЖКХ |  |  | До 01.12.2015 г. | Сельские поселения Молчановского района |
| 3 | Выявление бесхозяйных объектов жилищно – коммунального хозяйства | Актуализация информации об объектах ЖКХ | Организация работы по выявлению бесхозяйных объектов, проведению инвентаризации и государственной регистрации прав собственности на бесхозяйные объекты | 1. Количество выявленных бесхозяйных объектов ЖКХ в отчетном году. 2. Количество зарегистрированных бесхозяйных объектов ЖКХ, из чиста находящихся в реестре бесхозяйных объектов, в отчетном году | Постоянно, по мере необходимости | Сельские поселения Молчановского района |
| 4 | Регистрация в установленном порядке прав собственности на объекты жилищно – коммунального хозяйства | Создание условий для привлечения инвестиций в сферу ЖКХ | Организация работы по приведению регистрации прав собственности на объекты ЖКХ. 2. Утверждение графиков регистрации прав собственности на объекты ЖКХ. | Количество зарегистрированных объектов | Постоянно, по мере необходимости | Сельские поселения Молчановского района |
| 1.1. Модернизация объектов жилищно – коммунального хозяйства в сфере водоснабжения и водоотведения |
| 5 | Анализ качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения в разрезе сельских поселений Молчановского района | Обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения. | Ежеквартальная информация | 1. Количество нарушений допустимой продолжительности перерывов предоставления коммунальной услуги (ед.). 2. Количество обращений потребителей на неудовлетворительное качество предоставления услуг водоснабжения и водоотведения (ед.). | Ежегодно | Сельские поселения, Администрация Молчановского района |
| 6 | Утверждение планов мероприятий, направленных на доведение до надлежащего качества услуг по водоснабжению и водоотведению. Обеспечение населения Молчановского района качественной питьевой водой. | Обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения |  | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, соответствующей нормативному уровню качества (%): 2015 г. – 30%; 2018 г. – 60%; 2020 г. – 80%. | До 01.09.2015 г. Актуализация планов ежегодно, до 15 марта. Работа постоянно. | Администрация Молчановского района, сельские поселения Молчановского района. |
| 7 | Проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и водоотведения | Актуализация информации о состоянии систем централизованного водоснабжения и водоотведения |  | Отношение количества обследованных централизованных систем водоснабжения и водоотведения к общему количеству таких систем (%): 2016 г. – 50%; 2017 г. – 100%. | 2015 г., далее - постоянно | Администрация Молчановского района, сельские поселения Молчановского района. |
| 8 | Анализ финансового состояния организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение | Актуализация информации о состоянии РСО в сфере водоснабжения и водоотведения |  | 1. Прибыль (убыток) по основной деятельности (% от выручки). 2. Дебиторская задолженность, (%). 3. Уровень собираемости платежей от потребителей услуг, (%). 4. Кредиторская задолженность, (%). | До 01.09.2015 г. Ежегодно. | Администрация Молчановского района. |
| 9 | Утверждение программы производственного контроля качества питьевой воды | Повышение качества питьевой воды |  | 1. Доля организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, утвердивших программу производственного контроля качества питьевой воды (%): 2015 г. – 50% 2016 г. – 100% 2. Доля проб воды, соответствующих санитарным нормам и правилам (%): 2015 г. – 40%; 2017 г. – 60%; 2020 г. – 80%. | До 01.01.2016 г. | Администрация Молчановского района |
| 10 | Подготовка предложений для включения инвестиционных проектов в сфере водоснабжения и водоотведения в каталог инвестиционных предложений и проектов, формируемый в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 16.01.2008 г. №7-р. Осуществление сопровождения проектов в сфере водоснабжения и водоотведения по принципу «одного окна» в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 17.10.2013 № 384-р. | Привлечение инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, повышение качества коммунальных услуг | Распоряжение Губернатора Томской области от 16.01.2008 г. №7-р «О формировании каталога инвестиционных преложений и проектов Томской области». Распоряжение Губернатора Томской области от 17.10.2013 № 384-р «Об утверждении Порядка сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории Томской области». | Количество (шт., %) фактически реализованных инвестиционных проектов по отношению к общему количеству запланироанных к реализации инвестиционных проектов | Постоянно | Администрация Молчановского района |
| 11 | Определение гарантирующей организации | Определение гарантирующей организации с установлением зоны ее деятельности | Решение органа местного самоуправления о наделении организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение, статусом гарантирующей организации с указанием зоны ее деятельности |  | Декабрь 2015 г. | Администрация Молчановского района |
| 1.2. Модернизация объектов жилищно – коммунального хозяйства в сфере теплоснабжения |
| 12 | Анализ финансового состояния РСО в сфере теплоснабжения | Актуализация информации о состоянии РСО в сфере теплоснабжения |  | 1. Прибыль (убыток) по основной деятельности (% от выручки). 2. Дебиторская задолженность, (%). 3. Уровень собираемости платежей от потребителей услуг, (%). 4. Кредиторская задолженность, (%). | До 01.09.2015 г. Ежегодно до 01 июля текущего года, осуществление проверки за предшествующий год. | Администрация Молчановского района |
| 13 | Разработка и реализация инвестиционных программ РСО в сфере теплоснабжения | Модернизация объектов ЖКХ; создание условий для привлечения инвестиций в сферу теплоснабжения, повышение качества коммунальных услуг |  | Количество РСО, утвердивших инвестиционные Программы. 2. Объем (руб) реализованных мероприятий инвестиционных программ РСО по отношению к общему количеству мероприятий, запланированными программами | 2015 г. Далее – постоянно, по мере необходимости. | Ресурсоснабжающие организации Молчановского района |
| 14 | Подготовка предложений для включения инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения в каталог инвестиционных предложений и проектов, формируемый в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 16.01.2008 г. №7-р. Осуществление сопровождения проектов в сфере теплоснабжения по принципу «одного окна» в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 17.10.2013 № 384-р. | Привлечение инвестиций в сферу теплоснабжения, повышение качества коммунальных услуг | Распоряжение Губернатора Томской области от 16.01.2008 г. №7-р «О формировании каталога инвестиционных преложений и проектов Томской области». Распоряжение Губернатора Томской области от 17.10.2013 № 384-р «Об утверждении Порядка сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории Томской области». | Количество (шт., %) фактически реализованных инвестиционных проектов по отношению к общему количеству запланироанных к реализации инвестиционных проектов | Постоянно | Администрация Молчановского района |
| 15 | Определение единой теплоснабжающей организации | Определение единой теплоснабжающей организации для системы при утверждении схемы теплоснабжения поселения. |  |  | Декабрь 2015 г. | Администрация Молчановского района |
| 2. Содержание жилищного фонда, в том числе государственное регулирование деятельности по управлению многоквартирными домами |
| 16 | Осуществления лицензирования деятельности по управлению МКД на территории Молчановсокго района. | Создание управляющей компании | Приказ Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора ТО |  | до 15 Мая 2015 года | Администрации сельских поселений |
| 17 | Утверждение Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта | Утверждение плана | Постановление Администрации Томской области от 09.07.2014 №262а «Об утверждении Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, на 2014-2043 годы» |  | Ежегодно, до 1 марта | Администрации сельских поселений, Администрация Молчановского района, |
| 18 | Утверждение порядка проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов |  | Приказ Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области от 17.09.2013 №21 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Томской области» |  | Актуализация по мере необходимости | Администрации сельских поселений, Администрация Молчановского района, |
| 19 | Реализация Региональной программы капитального ремонта | Обеспечение проведения капитального ремонта МКД; создание системного механизма предотвращения старения многоквартирного фонда | Постановление Администрации Томской области от 30.12.2013 №597а «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, на 2014-2043 годы» | 1.Процент выполнения капитального ремонта общего имущества в МКД – 100%. 2. Процент израсходованных средств – 100%. | Постоянно, 2014-2043 гг. | Администрации сельских поселений, Администрация Молчановского района, |
| 20 | Утверждения порядка реализации и мониторинга Региональной программы капитального ремонта |  | Приказ департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области |  | До 01.03.2015 | Администрации сельских поселений, Администрация Молчановского района, |
| 21 | Утверждение Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта (сроком до трех лет) | Улучшение условий проживание граждан; улучшение состояния многоквартирного фонда | Приказ департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области на очередной год |  | Ежегодно, до 1 марта | Администрации сельских поселений, Администрация Молчановского района, |
| 22 | Реализация краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации Региональной программы капитального ремонта |  |  | 1.Процент выполнения капитального ремонта общего имущества в МКД – 100%. 2. Процент израсходованных средств – 100%. | Постоянно в соответствии с краткосрочным планом Региональной программы капитального ремонт | Администрации сельских поселений, Администрация Молчановского района, |
| 2.1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
| 23 | Размещение на МКД, подлежащих расселению в рамках Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, информационных табличек о сроках расселения и ответственных должностных лицах за расселение | Повышение информированности граждан о реализации Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Размещение органами местного самоуправления информационных табличек и обеспечение восстановления их в случае утраты | Кол-во МКД (шт, %), на которых размещены информационные таблички: 2015 г. – 100% 2016 г. – 100% 2017 г. – 100% | Постоянно | Молчановское сельское поселение |
| 24 | Формирование и актуализация реестра аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года | Создание условий для организации работы по дальнейшему расселению граждан из аварийного жилищного фонда |  |  | 4 кв. 2015 г. | Сельские поселения Молчановского района |
| 3. Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| 25 | Оснащение объектов абонентов приборами учета тепловой энергии и воды | Повышение энергоэффективности и снижение объемов потребления тепловой энергии, воды |  | 1. Доля оснащения жилого фонда приборами учета воды: 2015 г. – 30% 2017 – 50% 2020 г. – 70% 2. Доля оснащения жилого фонда приборами учета тепла: 2015 г. – 10% 2017 – 20% 2020 г. – 50% | Постоянно | Сельские поселения. Ресурсоснабжающие организации |
| 26 | Реализация в обязательном порядке на объектах бюджетной сферы минимального перечня работ по капитальному ремонту, обеспечивающего повышение энергетической эффективности соответствующего объекта | Повышение энергетической эффективности объектов бюджетной сферы, сокращение текущих расходов на содержание объектов |  | Количество (шт., %) объектов бюджетной сферы, в которых реализован минимальный перечень работ по капитальному ремонту, по отношению к общему количеству объектов бюджетной сферы – 100% | До 01.12.2015 г. | Руководители бюджетных учреждений |
| 27 | Реализация перечня работ, направленных на повышение энергоэффективности МКД, реализация которых осуществляется с использованием средств региональной поддержки | Стимулирование энергосберегающего поведения потребителей коммунальных ресурсов, сокращение потребление коммунальных ресурсов, сокращение платы за коммунальные ресурсы |  | Количество МКД, в которых реализован минимальный перечень работ, направленных на повышение энергоэффективности МКД, по отношению к общему количеству МКД | Постоянно | Сельские поселения Молчановского района |
| 28 | Разработка и реализация комплекса мер, направленных на внедрение энергосервисных контрактов при капитальном ремонте в МКД | Снижение потребления коммунальных ресурсов; сокращение платы за коммунальные ресурсы; повышение комфорта проживания в МКД. |  | Количество (шт.,%) МКД, в которых заключены энергосервисные договоры, по отношению к общему количеству МКД: 2016- 0,5 %; 2017 – 1%; 2018 – 1,5% | До 01.01.2016 | Сельские поселения Молчановского района |
| 29 | Подготовка предложений для включения инвестиционных проектов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в каталог инвестиционных предложений и проектов, формируемый в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 16.01.2008 г. №7-р. Осуществление сопровождения проектов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности по принципу «одного окна» в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 17.10.2013 № 384-р. | Повышение потенциала энергоэффективности, сокращение потребления энергоресурсов; сокращение расходов на содержание объектов, потребляющих энергоресурсы | Распоряжение Губернатора Томской области от 16.01.2008 г. №7-р «О формировании каталога инвестиционных преложений и проектов Томской области». Распоряжение Губернатора Томской области от 17.10.2013 № 384-р «Об утверждении Порядка сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории Томской области». | Количество (шт., %) фактически реализованных инвестиционных проектов по отношению к общему количеству запланироанных к реализации инвестиционных проектов | Постоянно | Администрация Молчановского района |
| 4. Создание системы по обращению с отходами потребления |
| 30 | Разработка генеральной схемы очистки территорий населенных пунктов и их реализация | Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Муниципальный правовой акт сельских поселений | Количество сельских поселений, в которых утверждены генеральные схемы очистки территорий: 2015 – 50%; 2016 – 100% | До 31.12.2015 г | Сельские поселения Молчановского района |
| 31 | Разработка территориальной схемы обращения с твердыми бытовыми отходами на территории Молчановского района | Повышение доли отходов, вовлекаемых во вторичное использование. Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Муниципальный правовой акт Администрации Молчановского района | Увеличение мощностей по переработке и удалению твердых бытовых отходов к уровню 2014 года: 2015 – 1%; 2016 - 2%; 2017 – 4% | 2016 г. | Администрация Молчановского района |
| 32 | Подготовка предложений для включения инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами в каталог инвестиционных предложений и проектов, формируемый в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 16.01.2008 г. №7-р. Осуществление сопровождения проектов в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами по принципу «одного окна» в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 17.10.2013 № 384-р. | Модернизация системы обращения с твердыми бытовыми отходами; улучшение экологической ситуации | Распоряжение Губернатора Томской области от 16.01.2008 г. №7-р «О формировании каталога инвестиционных предложений и проектов Томской области». Распоряжение Губернатора Томской области от 17.10.2013 № 384-р «Об утверждении Порядка сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории Томской области». | Количество (шт., %) фактически реализованных инвестиционных проектов по отношению к общему количеству запланированных к реализации инвестиционных проектов | Постоянно | Администрация Молчановского района |

Заместитель Главы Молчановского района по управлению делами			                   			Е.Ю. Глушкова